Příloha č. 2

Podmínky realizace

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace bude probíhat ve zrekonstruovaném památkově chráněném objektu a za provozu budovy.

Záměrem objednatele je v průběhu 05/2024 využívat prostory určené pro expozici částečně pro komentované prohlídky s průvodcem a s nimi spojené úkony už během realizace plnění. Z uvedeného důvodu byla mezi předsíně a koupelny instalována dočasná přepážka / dveře za kterými mohou probíhat práce (v průběhu návštěvnického provozu). Mezi vzorovými předsíněmi 1.111, 1.113, 1.115, 1.117, 1.119, 1.121 a 1.124 a vzorovými koupelnami 1.112, 1.114, 1.116, 1.118, 1.120, 1.122 a 1.125 jsou instalovány exponát a AV technologie. Za výjimečných situací bude možné pro případ komplikovaných instalací nebo pro neprašné a nehlučné práce zcela uzavřít segment koupelen a předsíní – vždy však pouze jeden segment. To je však krajní řešení, které bude umožněno zcela výjimečně. Po skončení pracovní směny bude zhotovitel povinen odstranit všechny nečistoty vzniklé prováděním prací nebo manipulací s materiálem ve všech prostorech, kam budou vstupovat návštěvníci.

V průběhu realizace bude docházet k „mimořádným“ událostem (zkouška orchestru, koncert, TV přenos apod.), kdy bude třeba omezit nebo zcela přerušit hlučné práce. Termíny událostí jsou uvedeny níže.

Zázemí zhotovitele

- 	využití sociálního zařízení bude umožněno v objektu Císařských lázní

- 	zdroj vody bude k dispozici od 8:00 hod. do 18:00 hod. primárně v 1. PP – pánské toalety (v případě potřeby dalšího zdroje navrhne technický úsek provozovatele objektu Císařských lázní na základě stávající situace další možný zdroj vody)

- 	pro připojení k el. bude možné využít zásuvky v expozičních koupelnách (v rozvaděči expozice osazeno poměrové měřidlo)

- 	sklad materiálu může být zřízen ve vzorové koupelně 1.112 - při ochránění již zrealizovaných obkladů a dlažeb

- 	manipulační trasy budou pouze zadním vchodem směrem od Rašelinového pavilonu (viz text níže)

Ochrana před poškozením

- 	před započetím prací bude objednatel proveden passport předávaných prostor a manipulačních tras pro dokumentaci případných poškození způsobených zhotovitelem při realizaci vzorových koupelen. Za taková poškození je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu škody

- 	všechny opravené nebo původní prvky budou zhotovitelem před započetím prací zakryty a ochráněny před případným poškozením

- 	před započetím prací musí být zhotovitelem zakryty a ochráněny (zejména proti prachu, vlhkosti a mechanickému poškození) všechny technologické prvky – čidla, prvky EPS, prvky zabezpečení, výstavní mobiliář, prvky AV technologie, rozvaděče, historické konstrukce (obklady a dlažby) atd.

- 	jakékoliv procesy rušivé nebo kolizní s denním provozem budovy musí být minimalizovány

- 	případné prašné a hlučné práce (jako například úpravy formátu kamenných desek) budou prováděny zcela mimo budovu (přednostně na dílně zhotovitele)

- 	před podpisem smlouvy bude stanoven přesný harmonogram prací nekolizní s návštěvnickým provozem expozice

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

- 	zhotovitel bere na vědomí, že budova bude v době provádění prací sledována bezpečnostním kamerovým systémem s pořizováním záznamu při zachování pravidel definovaných v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů

- 	zhotovitel informuje o pořizování záznamu z bezpečnostního kamerového systému, podmínkách a právech všechny své pracovníky

Při realizaci je zhotovitel povinen dodržet závazná stanoviska (viz. samostatná příloha).

Podmínky vstupu do objektu a instalace předmětu koupě:

Vstup do objektu (není-li dále uvedeno jinak):

- pondělí až pátku od 8:00 hod. do 18:00 hod.

- sobota až neděle od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Vstup do objektu bude umožněn zadním vchodem. Zhotovitel bude povinen provést „registraci“ u technického úseku provozovatele objektu Císařských lázní. Následně bude pracovníkům zhotovitele vydána přístupová karta (případně klíče potřebné ke vstupu do objektu). Pracovníci zhotovitele budou povinni dodržovat pokyny provozovatele objektu a řídit se jeho vnitřními předpisy týkající se provozu objektu.

Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo prostory expozičních koupelen a prostor dotčených realizací předmětu plnění, a to z důvodu zamezení narušení provozu objektu.

Prodávající bude povinen poskytnutý prostor před předáním předmětu koupě na vlastní náklady uklidit a uvést jej do původního stavu.

Termíny obsazení objektu atria v roce 2024:

| 01.03.2024 | pá |  |
| --- | --- | --- |
| 02.03.2024 | so | celý den |
| 03.03.2024 | ne |  |
| 04.03.2024 | po |  |
| 05.03.2024 | út | 8-13 hod. |
| 06.03.2024 | st | 8-13 |
| 07.03.2024 | čt | celý den |
| 08.03.2024 | pá |  |
| 09.03.2024 | so |  |
| 10.03.2024 | ne |  |
| 11.03.2024 | po |  |
| 12.03.2024 | út | celý den |
| 13.03.2024 | st | 8-13 hod. |
| 14.03.2024 | čt | celý den |
| 15.03.2024 | pá |  |
| 16.03.2024 | so |  |
| 17.03.2024 | ne |  |
| 18.03.2024 | po |  |
| 19.03.2024 | út | 8-13 hod. |
| 20.03.2024 | st | 8-13 hod. |
| 21.03.2024 | čt | celý den |
| 22.03.2024 | pá |  |
| 23.03.2024 | so |  |
| 24.03.2024 | ne |  |
| 25.03.2024 | po | celý den |
| 26.03.2024 | út | celý den |
| 27.03.2024 | st | celý den |
| 28.03.2024 | čt |  |
| 29.03.2024 | pá |  |
| 30.03.2024 | so |  |
| 31.03.2024 | ne |  |
| 01.04.2024 | po |  |
| 02.04.2024 | út |  |
| 03.04.2024 | st | 8-13 |
| 04.04.2024 | čt | 8-13 hod. |
| 05.04.2024 | pá | celý den |
| 06.04.2024 | so |  |
| 07.04.2024 | ne |  |
| 08.04.2024 | po |  |
| 09.04.2024 | út | 8-13 hod. |
| 10.04.2024 | st | 8-13 hod. |
| 11.04.2024 | čt | celý den |
| 12.04.2024 | pá |  |
| 13.04.2024 | so |  |
| 14.04.2024 | ne |  |
| 15.04.2024 | po | celý den |
| 16.04.2024 | út |  |
| 17.04.2024 | st |  |
| 18.04.2024 | čt | celý den |
| 19.04.2024 | pá |  |
| 20.04.2024 | so |  |
| 21.04.2024 | ne |  |
| 22.04.2024 | po |  |
| 23.04.2024 | út | 8-13 hod. |
| 24.04.2024 | st | 8-13 hod. |
| 25.04.2024 | čt | celý den |
| 26.04.2024 | pá | celý den |
| 27.04.2024 | so |  |
| 28.04.2024 | ne |  |
| 29.04.2024 | po |  |
| 30.04.2024 | út |  |
| 01.05.2024 | st |  |
| 02.05.2024 | čt |  |
| 03.05.2024 | pá | celý den |
| 04.05.2024 | so | celý den |
| 05.05.2024 | ne | celý den |
| 06.05.2024 | po |  |
| 07.05.2024 | út |  |
| 08.05.2024 | st |  |
| 09.05.2024 | čt |  |
| 10.05.2024 | pá |  |
| 11.05.2024 | so |  |
| 12.05.2024 | ne | celý den |
| 13.05.2024 | po |  |
| 14.05.2024 | út | 8-13 hod. |
| 15.05.2024 | st | 8-13 hod. |
| 16.05.2024 | čt | celý den |
| 17.05.2024 | pá | 8-13 hod. |
| 18.05.2024 | so |  |
| 19.05.2024 | ne |  |
| 20.05.2024 | po | 8-13 hod. |
| 21.05.2024 | út | celý den |
| 22.05.2024 | st |  |
| 23.05.2024 | čt |  |
| 24.05.2024 | pá | celý den |
| 25.05.2024 | so |  |
| 26.05.2024 | ne |  |
| 27.05.2024 | po |  |
| 28.05.2024 | út | 8-13 hod. |
| 29.05.2024 | st | 8-13 hod. |
| 30.05.2024 | čt | celý den |
| 31.05.2024 | pá |  |
| 01.06.2024 | so |  |
| 02.06.2024 | ne |  |
| 03.06.2024 | po |  |
| 04.06.2024 | út |  |
| 05.06.2024 | st | celý den |
| 06.06.2024 | čt | celý den |
| 07.06.2024 | pá |  |
| 08.06.2024 | so |  |
| 09.06.2024 | ne |  |
| 10.06.2024 | po | 8-13 hod. |
| 11.06.2024 | út |  |
| 12.06.2024 | st | 8-13 hod. |
| 13.06.2024 | čt | 8-13 hod. |
| 14.06.2024 | pá | celý den |
| 15.06.2024 | so |  |
| 16.06.2024 | ne |  |
| 17.06.2024 | po |  |
| 18.06.2024 | út |  |
| 19.06.2024 | st |  |
| 20.06.2024 | čt |  |
| 21.06.2024 | pá | celý den |
| 22.06.2024 | so |  |
| 23.06.2024 | ne | celý den |
| 24.06.2024 | po | celý den |
| 25.06.2024 | út | celý den |
| 26.06.2024 | st | celý den |
| 27.06.2024 | čt | celý den |
| 28.06.2024 | pá | celý den |
| 29.06.2024 | so | celý den |
| 30.06.2024 | ne | celý den |
| 01.07.2024 | po | celý den |
| 02.07.2024 | út | celý den |
| 03.07.2024 | st | celý den |
| 04.07.2024 | čt | celý den |
| 05.07.2024 | pá | celý den |
| 06.07.2024 | so | celý den |
| 07.07.2024 | ne | celý den |
| 08.07.2024 | po |  |
| 09.07.2024 | út |  |
| 10.07.2024 | st |  |
| 11.07.2024 | čt |  |
| 12.07.2024 | pá |  |
| 13.07.2024 | so |  |
| 14.07.2024 | ne |  |
| 15.07.2024 | po |  |
| 16.07.2024 | út |  |
| 17.07.2024 | st |  |
| 18.07.2024 | čt |  |
| 19.07.2024 | pá |  |
| 20.07.2024 | so |  |
| 21.07.2024 | ne |  |
| 22.07.2024 | po |  |
| 23.07.2024 | út |  |
| 24.07.2024 | st |  |
| 25.07.2024 | čt |  |
| 26.07.2024 | pá |  |
| 27.07.2024 | so |  |
| 28.07.2024 | ne |  |
| 29.07.2024 | po |  |
| 30.07.2024 | út |  |
| 31.07.2024 | st |  |