Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Hamrnický mokřad:

- Pásové pokosení pracovních ploch mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) A2, A3 a B (příloha č. 3 – Mapa) – dle schváleného plánu péče – 2,37 ha. Pásy budou posekány o šířce cca 1,5 m a pravidelně střídány (posekaný pás a navazující neposekaný pás – oba o šířce cca 1,5 m). Letošní posekané pásy budou na místech pásů, které nebyly posekány v roce 2023 a naopak. Deponace travní hmoty mimo plochy zásahu (nikoliv do vodotečí!).

Provedení kosení – od 15. 07. 2024 do 15. 08. 2024.

- Pokosení plochy mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) D – dle platného plánu péče – 1 ha. Deponaci travní hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu (nikoliv do vodotečí!).

Provedení kosení – od 15. června 2024 do 31. července 2024.

- Pokosení (lehká mechanizace, křovinořez) plochy C dle schváleného plánu péče s kruštíkem bahenním – 0,1 ha. Deponace travní hmoty mimo plochu zásahu.

Provedení kosení od 15. 09. 2024 do 30. 09. 2024.

- Dvojnásobná likvidace bolševníku velkolepého po ploše rezervace se zvláštním zřetelem na obnaženou hráz Ohradského rybníka, lem lesa a stružku vytékající z Ohradského rybníka.
I. zásah – červen 2024;

II. zásah – červenec 2024.

Umístění a rozsah objednaných prací je patrné z přiloženého zákresu Přírodní rezervace Hamrnický mokřad – pracovní plochy (příloha č. 3 – Mapa)

Upozornění – všechny dotčené plochy jsou velmi silně podmáčené.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.