Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní památce Hornohradský potok a Evropsky významné lokalitě Doupovské hory:

  - Jednorázové ruční odstranění nespojitého keřovitého porostu do 3 metrů výšky na ploše o rozloze 27. 600 m2 s cca 30 % pokryvností výmladků a křovin. Umístění zásahu viz příloha č. 3_Mapa - odstranění výmladků.

  - Dřevní hmota bude vymístěna na vhodná místa mimo plochu s výskytem česneku medvědího.

  - Vysbírání komunálního odpadu z plochy kácení dřevin a jeho odvezení mimo plochu zásahu.

Termín provedení od 1. července 2024 do 31 srpna 2024.

B.

- Dvojnásobná mechanická likvidace porostů netýkavky žláznaté v rozsahu cca 1 hektar (dvě etapy vždy po cca 0,5 ha) v ploše viz příloha č. 3_Mapa – plocha zásahu netýkavka.

Likvidace netýkavky žláznaté proběhne před jejich rozkvětem mechanicky – vytrháváním.

- Vytržené rostliny netýkavky budou vymístěny mimo plochu zásahu tak, aby nedocházelo
k dalšímu rozšiřování této rostliny v ploše přírodní památky.

První likvidace rostlin musí proběhnout od 1. července do 15. července 2024, druhá likvidace rostlin musí proběhnout od 1. srpna 2024 do 15. srpna 2024.

C.

- Jednorázové ruční pokosení travnatých ploch o rozloze 3000 m2, odstranění porostů maliníku na ploše o rozloze 700 m2 a umístění viz ortofotomapa

- Deponace travní hmoty na vhodná místa mimo plochy zásahu – mimo plochy s výskytem česneku medvědího.

Termín provedení prací kosení od května 2024 do 31 srpna 2024.

Umístění prací – viz příloha č. 3_Mapa – likvidace maliníků a kosení.

Upozornění – plochy určené k zásahu jsou místy silně podmáčené.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol. V případě prací v bodu B) budou předány práce po ukončení první etapy likvidace netýkavky žláznaté a pak po ukončení všech prací.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.