Přehled akcí

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace bude probíhat v památkově chráněném objektu (kulturní památka) a za provozu v částech nedotčených stavbou.

Zhotovitel má zákaz vstupu do všech prostor objektu, které nejsou dotčeny předmětem plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá vnitřní pravidla provozu objektu, řídit se jeho vnitřními předpisy a dbát pokynů objednatele.

V průběhu realizace bude docházet k „mimořádným“ událostem (viz níže), kdy může dojít k omezení nebo dočasnému krátkodobému přerušení hlučných prací nebo činnosti zhotovitele. Na uvedené bude zhotovitel v dostatečném předstihu upozorněn (nejpozději však 3 pracovní dny před předmětnou událostí).

Níže uvedené akce (vyjma školních výprav) budou vyznačeny v harmonogramu provádění díla a nebudou mít vliv na termíny provádění díla uvedených v čl. III smlouvy.

Pro rok 2024:

- zimní výtvarná dílna: 28.11.2024 od 15 hod.

- sokolovský advent: 5.12.2024 od 16 hod.

Dále budou pořádány školní výpravy.

Pro rok 2025:

- jarní výtvarná dílna: 10.4.2025 od 15 hod.

Dále budou pořádány školní výpravy.