Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Amerika:

A)

- Pokosení loučky u rozcestí (lehká mechanizace, křovinořez) v rozsahu 0,4 ha v období
od 15. června 2025 do 15. července 2025. Vzniklá dendromasa bude vymístěna na vhodné plochy mimo oblast zásahu či odvezena z místa zásahu.

- Odstranění skládek a odpadků v severní a východní části přírodní rezervace, včetně ochranného pásma, a to před převzetím prací uvedených v bodě A1.

B)

- Pokosení loučky u rozcestí (lehká mechanizace, křovinořez) v rozsahu 0,4 ha v období
od 15. srpna 2025 do 30. října 2025. Vzniklá dendromasa bude vymístěna na vhodné plochy mimo oblast zásahu či odvezena z místa zásahu.

- Odstranění skládek a odpadků v severní a východní části přírodní rezervace, včetně ochranného pásma, a to před převzetím prací uvedených v bodě B1.

Plošný rozsah prací je patrný z přílohy č. 3 - Mapa.

Jednotlivé etapy provedených prací (v bodech A a B) budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.