**Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění**

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Mechové údolí:

1. Jednorázové pokosení (křovinořez) travního porostu a odstranění nepravidelně rostoucího křovitého porostu do 3 metrů výšky (krušina, borovice a smrčky) na ploše o celkové rozloze cca 4.950 m2 Likvidace výmladků bude prováděna mechanicky, tzn. odříznutím či vytržením výmladků.
2. Jednorázová injektáž třiceti polykormonů o průměru cca do 30 cm (vrba, krušina, bříza, olše) herbicidem RoundUp. Polykormony stromů budu při zemi seříznuty na pařez. Do plochy pařezu bude vyvrtáno 5 děr. Do těchto děr bude jednotlivě aplikován přípravek RoundUp. Jednotlivé vývrty pak budou utěsněny kolíčky z větví.
3. Vymístění vyřezané a pokosené hmoty mimo plochu zásahu ke stěně lesa.

Plocha zásahu – viz příloha č. 3 Mapa.

Práce budou provedeny v průběhu od 01. 08. 2025 do 31. 10. 2025.

**Upozornění:**

1. **Výše uvedenými zásahy nesmí dojít k narušení zvláště chráněných druhů rostlin: hrotnosemenky bílé *(Rhynchospora alba)* a měkkyně bažinné *(Hammarbya paludosa)*.**
2. **Dotčené plochy jsou silně podmáčené s vysokou pravděpodobností proboření osob  
   a v nerovném terénu.**

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.