**Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění**

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Evropsky významné lokalitě Týniště:

A)

1. Jednorázové odstranění keřovitého porostu do 3 metrů výšky včetně likvidace chrastice rákosovité *(Phalaris arundinacea)*, na ploše o rozloze cca 548 m2 na části p. p. č. 185/1 v k. ú. Týniště.
2. Vzniklá dendromasa bude vymístěna z plochy zásahu na vhodná místa v okolí či odvezena mimo plochu zásahu.

Termín provedení prací **od 15. května 2025 do 30. června 2025**.

Umístění prací – viz příloha č. 3 – Mapa – modře šrafovaná plocha.

B)

1. Jednorázové ruční odstranění křovitého porostu do 3 metrů výšky a jednorázové pokosení travnaté plochy, převážně s chrasticí rákosovitou *(Phalaris arundinacea)*, křovinořezem či ručně vedenou sekačkou s lištou v rozsahu cca 4.653 m2.
2. Vzniklá dendromasa bude vymístěna z plochy zásahu na vhodná místa v okolí či odvezena mimo plochu zásahu.

Termín provedení prací **od 15. května 2025 do 30. června 2025**.

Umístění prací – viz příloha č. 3 – Mapa – žlutě šrafovaná plocha.

**Upozornění – část ploch pod hrází rybníka je silně podmáčená, dále upozorňujeme, že lokalita je nepřístupna a nachází se v pastevním areálu.**

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.