**Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění**

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Hamrnický mokřad:

**A)**

1. Jednorázové pásové pokosení pracovních ploch mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) A2, A3 a B – dle schváleného plánu péče – 2,37 ha. Pásy budou posekány o šířce cca 1,5 m a pravidelně střídány (posekaný pás a navazující neposekaný pás – oba o šířce cca 1,5 m). Letošní posekané pásy budou na místech pásů, které nebyly posekány v roce 2024 a naopak. Deponace travní hmoty mimo plochy zásahu (***nikoliv však do vodotečí!***).

Provedení kosení – **od 15.07.2025 do 15.08.2025**.

1. Jednorázové pokosení plochy mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) D – dle platného plánu péče – 1 ha. Deponaci travní hmoty na vhodná místa mimo plochu zásahu (ne do vodotečí!).   
   Provedení kosení – **od 15.06.2025 do 15.08.2025**.
2. Kosení (lehká mechanizace, křovinořez) plochy C dle schváleného plánu péče s kruštíkem bahenním – 0,1 ha. Deponace travní hmoty mimo plochu zásahu.

Provedení kosení **od 15.07.2025 do 15.08.2025**.

1. Jednorázová likvidace bolševníku velkolepého po ploše rezervace se zvláštním zřetelem na obnaženou hráz Ohradského rybníka, lem lesa a stružku vytékající z Ohradského rybníka **během měsíce června 2025**.

Umístění a rozsah objednaných prací je patrný z přílohy č. 3 – Mapa A.

**B)**

1. Plošné odstranění výmladků a keřů na vzdušné líci hráze Ohradského rybníka.
2. Jednorázové odstranění buřeně vzdušné líci hráze Ohradského rybníka.
3. Vzniklá dendromasa bude odstraněna z místa zásahu na vhodná místa v okolí zásahu (***nikoliv však do stružky vytékající z Ohradského rybníka!***). Nehroubí může být za přijetí obvyklých bezpečnostních podmínek spáleno v ploše zásahu.

Plocha zásahu je patrná z přílohy č. 3 – Mapa B.

Termín provedení **od 15. 07.2025 do 15. 08. 2025**.

**Upozornění – všechny dotčené plochy jsou velmi silně podmáčené.**

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.