**Zápis**

z projednání studie **„Ostrov- areál složek IZS“**, konaného dne 29. 7. 2015 v zasedací místnosti městského úřadu Ostrov

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo závěrečné odsouhlasení studie. Projektanti předložili dokončené výkresy a bylo konstatováno, že splňují požadavky jednotlivých subjektů.

Dále bylo projednáno:

1. Ing. Pluhař informoval o konzultacích se správci inženýrských sítí ohledně připojení areálu. Byla vysvětlena a odsouhlasena koncepce připojení areálu na inženýrské sítě.
2. Bylo dohodnuto, že jednotlivé subjekty předají pro další projektový stupeň upřesněné požadavky na připojení na telekomunikační rozvody.
3. Byl projednán časový postup projektové přípravy. V předstihu budou zahájeny práce na DUR 1. Etapy, obsahující komunikační připojení, inženýrské sítě a areál ZZS. Naváže DÚR 2. Etapy, obsahující zbytek areálu.
4. Město Ostrov zajistí odnětí pozemků ze ZPF.
5. Bude zajištěno oddělení pozemků jednotlivých subjektů.
6. Ostrovská teplárenská pro DÚR posoudí kapacitu horkovodní přípojky TESCO pro případné zkrácení trasy horkovodu do areálu.

Zapsal: Ing. Pluhař, CSc.