**Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění**

v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Ostrovské rybníky:

A)

1. **Jednorázov**é pokosení travních porostů (lehká mechanizace, křovinořez), včetně vyřezání místy se vyskytujícího křovitého porostu do 3 metrů výšky, a to chemickou a mechanickou cestou (použit bude selektivní přípravek typu RoundUp) v lokalitách, které byly vykáceny v letech 2016 až 2018. Jedná se o plochu u Ostrovského rybníka o rozloze cca 13 500 m2 a plochu  
   u bezejmenného rybníka (v blízkosti Černého rybníka) o rozloze 19 800 m2 – umístění zásahu viz Příloha č. 3 – Mapa A.
2. Vzniklá hmota bude deponována na vhodná místa mimo plochu zásahu či odvezena.

Termín provedení prací **od 1. srpna 2025 do 30. září 2025**.

B)

1. **Jednorázové** pokosení travního porostu (lehká mechanizace, křovinořez), včetně vyřezání místy se vyskytujícího křovitého porostu do 3 metrů výšky
2. Likvidaci výmladků vrby jívy a střemchy obecné chemickou cestou v lokalitách, které byly vykáceny v roce 2020. Použit bude selektivní přípravek typu RoundUp.
3. Vzniklá hmota bude deponována na vhodná místa mimo plochu zásahu či odvezena.

Plošný rozsah prací je cca 10 300 m2 (p. p. č. 1583/2, 1583/3, části p. p. č. 1589/2, 1672/4 a části p. p. č. 1672/3, vše k. ú. Ostrov nad Ohří) – umístění viz příloha č. 3 – Mapa B.

Termín provedení prací je stanoven **od 1. srpna 2025 do 30. září 2025**.

**Upozornění – část dotčených ploch je podmáčená. Plochy jsou omezeně přístupné a pomístně porostlé travnatými bulty.**

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.