**Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění**

V rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji poptáváme následující managementové práce:

**A1) Přírodní rezervaci Ryžovna – likvidace lupiny:**

1. Bodový chemický postřik lupiny mnoholisté selektivním herbicidem, např. Garlon (**zadavatel** **zakazuje na ploše rezervace užití** **prostředku** **Roundup!**), na zdrojových plochách výskytu o celkové výměře na ploše cca 500 m2(při cca 50 % pokryvnosti), a to i na lomové stěně – umístění viz příloha č. 3 – Mapa A.
2. Postřik selektivním herbicidem např. Garlon bude proveden do jednotlivých trsů lupiny mnoholisté s minimalizací dopadu na okolní rostliny.

První zásah bude proveden **do 30. 06. 2025**. Následná kontrola a opakované ošetření bude provedeno **jeden týden po prvním zásahu** a poté **vždy alespoň jednou za 14 dní až do 31. července 2025**. Termín dokončení **do 31. července 2025**.

**A2) Přírodní rezervaci Ryžovna – odstranění výmladků do 3 metrů výšky:**

1. Jednorázové ruční odstranění porostu smrků do 3 metrů výšky v rozsahu cca 200 m2.
2. Vzniklá dendromasa bude vymístěna z plochy zásahu na vhodná místa v okolí či odvezena mimo plochu zásahu.

Termín dokončení: **31. červenec 2025**.

Umístění prací – viz příloha č. 3-Mapa A.

**B) Evropsky významná lokalita Perninské rašeliniště – likvidace lupiny:**

1. Bodový chemický postřik lupiny mnoholisté selektivním herbicidem, např. Garlon (**zadavatel** **zakazuje na ploše EVL užití** **prostředku** **Roundup!**), na zdrojových plochách výskytu o celkové výměře 5000 m2 (při cca 50 % pokryvnosti).
2. Zároveň bude provedena kontrola výskytu jednotlivých trsů lupiny mnoholisté podél cesty, která vede okolo centrální části přírodní památky. Jednotlivé trsy lupiny mnoholisté budou zlikvidovány bodovým chemickým postřikem selektivním herbicidem - např. Garlon (**zadavatel** **zakazuje okolo centrální části přírodní památky užití** **prostředku** **Roundup!**).
3. Postřik selektivním herbicidem, např. Garlon, bude proveden do jednotlivých trsů lupiny mnoholisté s minimalizací dopadu na okolní rostliny.

První zásah bude proveden **do 30. 06. 2025**. Následná kontrola a opakované ošetření bude provedeno **jeden týden po prvním zásahu** a poté **vždy alespoň jednou za 14 dní až do 15. července 2025**. Termín dokončení: **15. červenec 2025**.

Provedení **jednorázové** likvidace nadzemní části rostlin lupiny mnoholisté kosením  
ve vrcholné fázi kvetení maximálně do fáze tzv. zelených lusků na cca 20000 m2  
(při cca 40 % pokryvnosti). **Nutnost provedení do 30. 06. 2025**.

Umístění prací je patrné z přílohy č. 3-Mapa B.

**Upozornění – část dotčených ploch je podmáčená. Část ploch je omezeně přístupná a porostlá travnatými bulty.**

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.