Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci
U sedmi rybníků:

- Jednorázové pokosení mokřadních biotopů (lehká mechanizace, křovinořez) v ploše 0,35 ha.

- Jednorázová likvidace bolševníku velkolepého v ploše přírodní rezervace a jejím ochranném pásmu – červenec 2025.

- Deponaci travní hmoty a dřevin mimo plochu zásahu.

Rozsah prací je patrný z přílohy č. 3 - Mapa.

Práce budou provedeny v rozmezí od 1. července 2025 do 31. srpna 2025.

Upozornění – pozemky určené k pokosení jsou velmi zamokřené (místy stojatá voda).

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.