Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Studna u Lužné:

- Trojnásobné pročištění odvodňovací stružky v ploše přírodní rezervace o délce cca 50 m:

- I. pročištění – červenec 2026,

- II. pročištění – srpen 2026,

- III. pročištění – září 2026.

Výkopek bude rozprostřen po okolí stružky. Umístění stružky – viz příloha č. 3 - Mapa.

- Jednorázové pokosení křovinořezem travního porostu a odstranění nepravidelně rostoucího křovitého porostu do 3 metrů výšky (krušina, borovice a smrčky) na ploše o celkové rozloze 2.700 m2 Likvidace výmladků bude prováděna mechanicky, tzn. odříznutím či vytržením výmladků.

- Vyštípané výmladky a travní hmota bude vytažena mimo plochu zásahu a uložena ke stěně porostu či na jiná vhodná místa.

Práce budou provedeny v termínu od července 2026 do 31. října 2026.

Upozornění – Přírodní rezervace je dopravně nepřístupná. Všechny dotčené plochy jsou velmi silně podmáčené a zrašelinělé s možností propadnutí a zapadnutí.

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Zhotovitel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Případné škody vzniklé během realizace zadaných prací půjdou na vrub osloveného dodavatele.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že se celkové plnění, s ohledem na místní přírodní poměry v území a na skutečnost, že jde o managementové zásahy ve prospěch ekosystému přírodní rezervace může s ohledem na přirozený vývoj prostředí v detailech lišit. Tyto detaily však mohou mít pouze nicotný vliv na celkovou zakázku.