Příloha č. 3: Další požadavky realizace díla a Harmonogram realizace

# Další požadavky na služby související s plněním předmětu veřejné zakázky

## Realizace předmětu plnění

Součástí předmětu plnění je zajištění služeb souvisejících s realizací předmětu plnění veřejné zakázky minimálně v následujícím rozsahu:

- Objednatel požaduje před zahájením implementačních prací zpracování Implementační analýzy včetně návrhu řešení (konkretizace implementačního postupu, přesné konfigurace a instalačního a montážního návrhu řešení z nabídky), která bude zahrnovat informace pro všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění. Implementační analýza včetně návrhu řešení musí být před zahájením prací schválena Objednatelem. Implementační analýza včetně návrhu řešení musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu a musí obsahovat minimálně tyto části:

  - Implementační analýza – zjištění týkající se prostředí Objednatele, bude obsahovat alespoň následující:

    - Seznam technologií Objednatele, které mají vliv / dopad na dodávku.

    - Identifikace zdrojů dat využitých pro dodávku.

    - Evaluace bezpečnosti systému a rizikových faktorů.

    - Implementační upřesnění specifikace požadavků.

    - Výstupy z analýzy okolí – sběr a analýza informací vztahujících se 
k dodávce (např. součinnosti apod.).

  - Detailní popis cílového stavu bude obsahovat alespoň:

    - Rozpracování návrhu řešení z nabídky dodavatele z pohledu instalací 
a montáže dle informací z implementační analýzy.

    - Upřesnění rozhraní pro integraci na IS a technologie třetích stran 
(v případě nutnosti).

    - Způsob zajištění projektového řízení na straně dodavatele pro realizaci předmětu plnění (harmonogram, projektový tým, koordinační mechanismy apod.).

    - Detailní návrh a popis postupu implementace, instalace a montáže předmětu plnění.

    - Detailní popis zajištění bezpečnosti systému a informací.

    - Detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků. Kritické milníky jsou termíny dosažení určitých fází projektu, které jsou pro naplnění cílů projektu klíčové. Kritické milníky budou obsahovat minimálně aktivity uvedené v kapitole „Harmonogram“, s uvedením konkrétních termínů. Dodavatel vhodným způsobem může rozšířit kritické milníky o další aktivity, které mohou být pro projekt klíčové.

  - Detailní popis navrhovaného seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a budoucím provozem.

- Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění ze strany Dodavatele a jeho případných poddodavatelů.

- Vývoj, implementace a nastavení informačních a komunikačních technologií odpovídající schválenému návrhu řešení uvedenému v Implementační analýze a příprava pro ověření ze strany Objednatele, alespoň v následujícím rozsahu:

  - Vývoj na straně Dodavatele – vývoj jednotlivých systémů, úpravy existujících produktů, jejich parametrizace a nastavení, vývoj 
a ověřování integračních rozhraní, součinnost se třetími stranami 
v souvisejících oblastech.

  - Instalace a implementace do prostředí Objednatele v testovacím režimu.

  - Interní ověření na straně Dodavatele a příprava podkladů pro ověření na straně Objednatele (dokumentace, organizace testování a další).

  - Příprava a naplnění základních dat – z integračních úloh, číselníky, uživatelé a další.

Provedením těchto činností bude zajištěna připravenost pro ověření ze strany Objednatele.

- Dodávka předmětu plnění. Součástí dodávky musí být instalace, upgrade 
a sestavení předmětu zakázky včetně:

  - Instalace, upgrade a zahoření HW (pokud je součástí dodávky) na místě.

  - Instalace a nastavení HW a SW budou provedeny kvalifikovanými osobami pro dané typy zařízení a SW.

  - Nastavení HW, SW, aplikací a integrací.

- Zajištění instalace všech součástí dodávky v určených lokalitách 
a prostorách Objednatele.

- Zajištění instalace a připojení k zařízením a technickým prostředkům zajištěným Objednatelem.

- Převedení systémů do zkušebního a pilotního provozu a plná podpora uživatelů v rámci zkušebního provozu včetně technické podpory. V této etapě budou realizována požadovaná seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a budoucím provozem.

- Zpracování dokumentace skutečného provedení, systémové a provozní dokumentace – součástí předmětu plnění je zajištění systémové a provozní dokumentace související s realizací předmětu plnění.

- Provedení akceptačních testů. Dodavatel je povinen kompletně připravit podklady pro akceptaci dodaného řešení. Součástí akceptace bude akceptační protokol a kompletní předávací dokumentace. Viz bod akceptační řízení.

- Součinnost při napojení subjektu Objednatele do ekosystému interoperability. Dodavatel poskytne Objednateli součinnost nezbytnou pro úspěšné napojení subjektu Objednatele do ekosystému interoperability dle aktuálních požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR / NCEZ. Dodavatel zpracuje Žádost o napojení subjektu do ekosystému interoperability, poskytne nezbytnou součinnost při ověření napojení Objednatele a při testování požadovaných funkcionalit (Dodavatel určí nějakou odpovědnou osobu, která bude povinna s Ministerstvem zdravotnictví / NCEZ při testování komunikovat), případně poskytne další potřebnou součinnost.

- Uvedení systému do produkčního provozu, zajištění potřebných nastavení a přístupů pro všechny pracovníky Objednatele, minimalizace dopadů na provoz Objednatele při přechodu a zvýšená podpora bezprostředně po přechodu do produkčního provozu.

- Další služby dle uvážení Dodavatele, které jsou dle jeho názoru nezbytné pro úspěšnou realizaci předmětu plnění.

- Veškeré náklady na zajištění služeb souvisejících s realizací předmětu plnění musí být zahrnuty v ceně odpovídající části předmětu plnění.

## Akceptační řízení

Akceptační procedura probíhá dle následujícího schématu:

- Projektový manažer Dodavatele písemně vyzve zástupce Objednatele 
v souladu s Harmonogramem k převzetí plnění do Akceptační procedury dokumentem Výzva k převzetí do akceptační procedury nejméně 5 pracovních dní před zahájením.

- Při převzetí plnění do Akceptační procedury podepíší obě Smluvní strany Protokol o převzetí do Akceptační procedury, který připraví Projektový manažer Dodavatele.

- Pokud Objednatel nepřevezme plnění k provedení Akceptační procedury nebo v případě, že nepodepíše na základě řádného předání Protokol o převzetí do Akceptační procedury ve stanoveném termínu, platí, že plnění bylo řádně předáno k provedení Akceptační procedury.

- Objednatel provede ověření aplikačního řešení v souladu se schválenou testovací strategií a dle specifikace funkčních a technických požadavků.

- Objednatel je povinen do termínu stanoveného Harmonogramem nebo Protokolem o převzetí do Akceptační procedury předat Dodavateli návrh Akceptačního protokolu obsahujícího veškeré případné Vady zjištěné v průběhu Akceptační procedury včetně jejich kategorizace (viz Kategorizace vad) a míru ne/akceptace plnění Objednatelem:

    - Bez výhrad – neobsahuje vady.

    - Akceptováno s výhradami – neobsahuje vadu kategorie A a obsahuje méně než 6 vad kat. B.

    - Neakceptováno – obsahuje vadu kategorie A nebo/nebo 6 nebo více kategorie B.

Zástupci stran projednají návrh Akceptačního protokolu a Projektový manažer Dodavatele navrhne lhůty, ve kterých se dodavatel zavazuje odstranit jednotlivé vady. Po odstranění Vady Objednatel písemně potvrdí její odstranění.

- K převzetí plnění dochází v případě, že:

- Bylo akceptováno Bez výhrad či Akceptováno s výhradami. Převzetí plnění nezbavuje Dodavatele povinnosti odstranit všechny vady plnění ve lhůtě stanovené v Akceptačním protokolu.

- Objednatel se v akceptačním období ve stanoveném termínu nevyjádří formou návrhu Protokolu o akceptaci nebo použil-li plnění k účelům, ke kterým je určeno. V takovém případě se má za to, že předmět plnění Objednatel převzal (došlo k akceptaci předmětu plnění) na základě Protokolu o převzetí do Akceptační procedury dnem marného uplynutí akceptačního období nebo takového použití.

- K nepřevzetí plnění dochází v případě, že bylo plnění Neakceptováno. V takovém případě probíhá opakovaná Akceptační procedura za podmínek obdobných, jako při prvním předání do Akceptační procedura. Nedojde-li ani při opakované akceptaci k převzetí předmětu plnění ze strany Objednatele, má se za to, že předmět plnění nebyl řádně vyhotoven a Objednatel jej podle smlouvy nepřebírá.

- K převzetí plnění nedojde, pokud nejpozději k datu akceptace nebude subjekt Objednatele napojen do ekosystému interoperability a Objednateli nebude odpovědnou osobou (Ministerstvo zdravotnictví ČR / NCEZ) potvrzeno úspěšné napojení subjektu Objednatele do ekosystému interoperability.

Kategorie vad:

| Závažnost závady | Kategorie závady | Popis závady |
| --- | --- | --- |
| Vysoká Kritická závada | A | Závady zabraňující provoz, produkt není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele a nelze jej dočasně řešit náhradním opatřením. |
| Střední Méně závažná závada | B | Vady omezující provoz, funkčnost systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Objednatele. Jedná se také o vady způsobující problémy při užívání a provozování produktu nebo jeho části, ale umožňující provoz, jimiž způsobené problémy lze dočasně řešit náhradními opatřeními. |
| Nízká Závada neohrožující funkčnost | C | Závady neomezující provoz, jedná se o drobné závady, které nespadají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. |

# HARMONOGRAM

Následující tabulka obsahuje návrh Objednatele na časový (termínový) průběh plnění dodávky. Dodavatel je oprávněn níže uvedený návrh upravit dle svých potřeb při zachování požadavku na ukončení plnění do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 16.9.2026. (D ~ datum zahájení plnění, tj. nabytí účinnosti smlouvy):

| P.č. | Název činnosti | Termín |
| --- | --- | --- |
| 0 | Nabytí účinnosti smlouvy | D |
| 1 | Dodávka licencí software | D + 10 |
| 2 | Implementační analýza a návrh řešení. | D + 20 |
| 3 | Schválení implementační analýzy a návrhu řešení | D + 30 |
| 4 | Implementace díla | D + 60 |
| 5 | Instalace, konfigurace a testování | D + 60 |
| 6 | Zkušební a pilotní provoz, příprava rutinního provozu | D + 60 až D +90 |
| 7 | Akceptační testy | D + 60 až D + 90 |
| 8 | Předání a převzetí díla jako celku | D + 90 (nejpozději do 16.9.2026) |
| 9 | Spuštění produkčního (ostrého) provozu | D + 91 |
| 10 | Zahájení Servisní podpory provozu | D + 91 |

Objednatel v případě úpravy výše uvedeného návrhu harmonogramu plnění požaduje, aby byl zkušební a pilotní provoz proveden v délce min. 30 dnů.