# SMLOUVA O DÍLO
A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY

Projekt: „Interoperabilita v nemocnici Karlovy Vary, KKN a.s.“,

reg. číslo: CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_088/0011134

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění,
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění

(dále „smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
se sídlem: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804
DIČ: CZ26365804
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205
zastoupená: MUDr. Jiřím Štefanem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Tvrdíkem, členem představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Dodavatel

[doplní vybraný dodavatel]
se sídlem: [doplnit]
IČO: [doplnit]
DIČ: [doplnit]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplnit]
zastoupená: [doplnit]

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel dále společně též jako „Smluvní strany“.

# PREAMBULE

- Objednatel realizuje projekt zaměřený na modernizaci nemocničních informačních systémů a rozvoj elektronických zdravotnických služeb, jehož cílem je zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb prostřednictvím moderních digitálních technologií.

- Projekt s názvem „Interoperabilita v nemocnici Karlovy Vary, KKN a.s.“, reg. číslo CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_088/0011134, je realizován v rámci Národního plánu obnovy a je spolufinancován z veřejných prostředků Evropské unie 
a České republiky.

- Účelem projektu je zejména modernizace a rozvoj nemocničních informačních systémů, zavedení interoperabilních řešení umožňujících bezpečné sdílení zdravotnické dokumentace a rozvoj digitálních nástrojů podporujících poskytování zdravotních služeb.

- Dodavatel byl vybrán jako vybraný dodavatel veřejné zakázky s názvem „Interoperabilita v nemocnici Karlovy Vary, KKN a.s.“, vyhlášené dne …………………., evidenční číslo VZ ve VVZ: ………………, zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ).

- Dodavatel se zavazuje splnit předmět plnění v souladu s podmínkami této veřejné zakázky, jím podanou nabídkou a touto smlouvou.

- Dodavatel bere na vědomí, že informační Systémy Objednatele slouží 
k poskytování zdravotních služeb a jejich dostupnost, bezpečnost, integrita, auditovatelnost a provozní spolehlivost jsou nezbytné pro ochranu života 
a zdraví pacientů, řádné vedení zdravotnické dokumentace a plnění veřejnoprávních povinností Objednatele.

- Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu s účelem uvedeným v této preambuli, zejména s ohledem na cíle projektu, podmínky financování, požadavky právních předpisů a potřebu zajištění kontinuity a bezpečnosti poskytovaných zdravotnických služeb.

# DEFINICE POJMŮ

Pro účely této smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam:

- Systém
soubor softwarových nástrojů, aplikací, databází, integračních prvků, rozhraní, infrastrukturálních a bezpečnostních komponent a souvisejících technických prostředků tvořících nemocniční informační systém nebo jeho část dodanou podle této smlouvy.

- SLA (Service Level Agreement)

ujednání o úrovni poskytovaných služeb, zejména o dostupnosti, servisních dobách, reakčních dobách, dobách obnovení služby, dobách odstranění Incidentů, eskalačních pravidlech, kontaktní matici a způsobu reportingu.

- Incident
jakákoli událost, která způsobuje nebo může způsobit omezení, přerušení, snížení funkčnosti, bezpečnosti nebo dostupnosti Systému nebo jeho části.

- Kritický incident
Incident způsobující úplnou nedostupnost Systému nebo kritické funkcionality, případně stav zásadně omezující poskytování zdravotních služeb nebo práci se zdravotnickou dokumentací.

- Bezpečnostní incident
událost, která může vést nebo vede k narušení důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo autenticity informací, dat nebo informačních Systémů.

Výkladové ustanovení k pojmům používaným v této smlouvě

Skutečnost, která je vadou předmětu díla ve smyslu ustanovení o záruce za dílo podle této smlouvy, může být pro účely provozního řízení a evidence řešena jako závada nebo incident podle Servisních podmínek a SLA. Takové označení slouží výlučně k určení procesního postupu, reakčních a řešících dob 
a eskalačních mechanismů. Uvedené nemá vliv na právní kvalifikaci vady, rozsah odpovědnosti Dodavatele ze záruky za dílo ani na finanční režim jejího odstraňování, zejména nezakládá nárok Dodavatele na úplatu za odstranění záruční vady.

Pro účely této smlouvy platí, že závada předmětu díla představuje incident ve smyslu SLA, pokud má dopad na provoz nebo dostupnost Systému; tím není dotčeno, že sankční režim podle této smlouvy se uplatní výhradně na závady kategorizované v Servisních podmínkách a SLA.

- Servisní podpora
služby poskytované Dodavatelem po uvedení Systému do ostrého provozu, zahrnující zejména helpdesk, řešení Incidentů, odstraňování vad, aktualizace, patche, bezpečnostní opravy, legislativní úpravy, profylaktické kontroly, monitoring a související provozní podporu.

- Rozšířená servisní podpora

služby poskytované Dodavatelem nad rámec Servisní podpory a SLA, spočívající zejména v rozvoji, úpravách, změnách, optimalizacích nebo rozšířeních funkcionality Systému na základě individuálních požadavků Objednatele.

- Data Objednatele
veškerá data uložená nebo zpracovávaná v Systému, zejména zdravotnická dokumentace, osobní údaje pacientů, zaměstnanců a dalších osob, provozní, ekonomická, technická a administrativní data Objednatele a metadata.

- Dokumentace Systému
veškerá technická, provozní, bezpečnostní, integrační, administrátorská 
a uživatelská dokumentace potřebná pro instalaci, konfiguraci, provoz, správu, audit, údržbu, obnovu, rozvoj a migraci Systému.

- Dostupnost Systému
procentuální vyjádření doby, po kterou je Systém nebo jeho příslušná část plně funkční a dostupná oprávněným uživatelům v poměru k celkové době sledovaného období.

Dostupnost se vypočte podle vzorce:

Dostupnost (%) = [(celková doba provozu – doba nedostupnosti) / celková doba provozu] × 100

Do doby nedostupnosti se započítává zejména doba, po kterou:

- Systém není dostupný oprávněným uživatelům,

- není možné pracovat se zdravotnickou dokumentací nebo jinými klíčovými funkcemi Systému,

- dojde k výpadku kritických funkcionalit Systému.

Do doby nedostupnosti se nezapočítává:

- plánovaná odstávka předem oznámená a odsouhlasená Objednatelem,

- odstávka způsobená prokazatelně výlučně zásahem Objednatele nebo třetí osoby na pokyn Objednatele,

- vyšší moc, pokud Dodavatel současně prokáže, že přijal všechna rozumně požadovatelná opatření k minimalizaci dopadů.

- Plánovaná odstávka

předem oznámené a Objednatelem odsouhlasené přerušení nebo omezení provozu Systému nezbytné pro údržbu, instalaci aktualizací, bezpečnostních oprav nebo jiných servisních zásahů.

Za plánovanou odstávku se považuje pouze odstávka, která současně splňuje tyto podmínky:

- byla oznámena nejméně 5 pracovních dnů předem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak,

- byla předem odsouhlasena Objednatelem,

- je prováděna mimo běžnou provozní dobu zdravotnického zařízení, pokud to povaha zásahu umožňuje,

- je provedena v nezbytně nutném rozsahu a trvání.

- Hlavní poddodavatel

poddodavatel, jehož plnění je nezbytné pro provoz, podporu, hosting, databázovou vrstvu, bezpečnost, integrační platformu, identitu a přístup, licenční zajištění nebo jinou kritickou funkcionalitu Systému.

# ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- Účelem této smlouvy je zajištění modernizace, rozšíření a integrace informačních Systémů Objednatele a dále zajištění jejich bezpečného, spolehlivého a dlouhodobě udržitelného provozu.

- Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí dodat, implementovat, otestovat a uvést do provozu řešení podle této smlouvy a jejích příloh a po dobu sjednanou touto smlouvou poskytovat Servisní podporu.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené plnění převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

- Předmět plnění zahrnuje zejména:
a) dodávku, implementaci, konfiguraci a uvedení do provozu informačních Systémů a souvisejících technologických komponent,
b) rozšíření a modernizaci funkcionalit nemocničního informačního Systému 
a dalších souvisejících systémů,
c) integraci Systémů Objednatele s národními a evropskými službami elektronického zdravotnictví a dalšími relevantními systémy veřejné správy,
d) dodávku licencí, Dokumentace Systému, integračních rozhraní a dalších souvisejících komponent,
e) školení uživatelů, administrátorů a vybraných provozních 
a bezpečnostních rolí,
f) poskytování Servisní podpory, údržby, aktualizací a bezpečnostních oprav,

g) poskytování rozšířené Servisní podpory (rozvoj a úpravy dodaného řešení)
h) součinnost při zajištění kontinuity provozu, obnovy po havárii, auditech, kontrolách a exitové migraci.

- Dodavatel je povinen dodat řešení včetně všech komponent, konfigurací, licencí, vazeb a činností nezbytných k dosažení účelu této smlouvy, i když nejsou výslovně jednotlivě uvedeny, pokud jsou objektivně potřebné pro řádnou funkčnost, bezpečnost, auditovatelnost a provozuschopnost řešení.

- Kontaktní údaje Smluvních stran pro účely této smlouvy jsou následující:

  - Kontaktní údaje Objednatele:

    - hlavní manažer projektu:

Miroslav Hrivňák; 725 907 956; miroslav.hrivnak@kkn.cz

    - zástupce Objednatele ve věcech technických:

Miroslav Hrivňák; 725 907 956; miroslav.hrivnak@kkn.cz

  - Kontaktní údaje Dodavatele:

    - hlavní manažer projektu:

[doplnit]

    - zástupce Dodavatele ve věcech technických:

[doplnit]

    - zástupce Dodavatele ve věcech administrativních:

[doplnit]

# ROZSAH PLNĚNÍ A PŘÍLOHY

- Součástí plnění je zejména:
a) instalace a konfigurace dodávaného Systému,
b) implementace integračních rozhraní,
c) migrace nebo integrace stávajících datových struktur, je-li požadována,
d) testování funkčnosti, integrace, bezpečnosti a provozní připravenosti,
e) zkušební a pilotní provoz dodávaného Systému

f) uvedení dodávaného Systému do produkčního (ostrého) provozu,
g) předání Dokumentace Systému,
h) zaškolení administrátorů a uživatelů,
i) poskytování Servisní podpory.

- Podrobná specifikace dodávaného řešení, rozsah plnění, výchozí podmínky 
a další požadavky na dodávky a služby jsou blíže specifikovány zejména 
v těchto přílohách:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávky

- Příloha č. 2 – Servisní podmínky a SLA

- Příloha č. 3 – Další požadavky realizace díla a Harmonogram realizace

- Příloha č. 4 – Cenová specifikace dodávky

- Příloha č. 5 – Seznam hlavních poddodavatelů a kontaktní a eskalační maticePříloha č. 6 – Realizační tým

- Příloha č. 7 – Licenční podmínky

- V případě rozporu mezi textem této smlouvy a přílohami má přednost tato smlouva, nestanoví-li tato smlouva nebo konkrétní příloha výslovně jinak.

# DOBA PLNĚNÍ

- Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech stanovených touto smlouvou 
a jejími přílohami.

- Plnění bude realizováno zejména v těchto etapách:
a) zahájení realizace projektu,
b) implementační analýza a návrh řešení,
c) implementace díla,
d) instalace, konfigurace a testování,
e) zkušební a pilotní provoz,
f) akceptační testy,

  - předání a převzetí díla jako celku,

  - spuštění produkčního (ostrého) provozu,

  - poskytování Servisní podpory.

- Další požadavky na služby související s plněním předmětu veřejné zakázky včetně podrobného harmonogramu realizace předmětu plnění jsou dále uvedeny v Příloze č. 3.

- Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na dodržení harmonogramu.

- Za den dokončení díla se považuje den podpisu akceptačního protokolu 
o převzetí díla a protokolu o přechodu do produkčního (ostrého) provozu, pokud tato smlouva nestanoví, že určité části plnění jsou přebírány samostatně.

- Dodavatel je povinen dokončit realizaci díla do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 16. 9. 2026.

- Servisní podpora bude poskytována po dobu 5 let ode dne řádného předání 
a převzetí díla a zahájení produkčního (ostrého) provozu.

- Po dobu trvání Servisní podpory podle předchozího odstavce je Dodavatel povinen poskytovat Objednateli rovněž Rozšířenou servisní podporu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Rozšířenou servisní podporu je Objednatel oprávněn čerpat kdykoliv po dobu trvání Servisní podpory, nejvýše však v celkovém rozsahu sjednaném touto smlouvou.

# Povinnosti Dodavatele

- Dodavatel se zavazuje při plnění svých smluvních závazků postupovat 
s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy a postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny Objednatele. Na případnou nevhodnost pokynů se zavazuje Dodavatel Objednatele upozornit.

- Svou činnost, v rámci plnění předmětu této smlouvy, bude Dodavatel uskutečňovat v souladu se zájmy Objednatele a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami. Dodavatel se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy Objednatele vycházející z plnění této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla 
a o průběhu činností sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků objednatele a na předmět plnění smlouvy.

- Pokud Dodavatel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Dodavatel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

- Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po Dodavateli vyloučení a náhradu kteréhokoli pracovníka Dodavatele jiným pracovníkem a Dodavatel je povinen tento požadavek splnit.

- Dodavatel je povinen zajistit součinnost při napojení subjektu Objednatele do ekosystému interoperability. Tento požadavek je uveden detailně v příloze č. 3.

- Implementaci předmětu plnění v sídle Objednatele budou provádět pouze členové realizačního týmu uvedení v příloze č. 6 této smlouvy.  Realizační tým musí odpovídat osobám uvedeným v rámci kvalifikace zadávacího řízení veřejné zakázky pod názvem: „Interoperabilita v nemocnici Karlovy Vary, KKN a.s.“ (číslo projektu: CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_088/0011134). Jejich případná změna či doplnění podléhá souhlasu Objednatele. Nová osoba realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci jako původní člen realizačního týmu.

- Na provedení předmětu plnění je čerpána dotace. Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění bude realizován v souladu se zadávacími podmínkami 
a podle pravidel stanovených v příslušných metodických pokynech 
a oznámeních poskytovatele dotace, sdělených mu Objednatelem.

# PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

- Smluvní strany zřídí Řídicí výbor projektu, pokud to vyžaduje rozsah nebo povaha plnění.

- Řídicí výbor bude tvořen zástupci Objednatele a Dodavatele.

- Řídicí výbor zejména:

a) projednává a sleduje plnění Harmonogramu,
b) vyhodnocuje průběh realizace projektu,
c) řeší eskalované provozní, smluvní a projektové problémy,
d) projednává návrhy změn projektu a jejich dopad.

- Dodavatel jmenuje projektového manažera odpovědného za koordinaci realizace.

- Objednatel jmenuje projektového manažera odpovědného za koordinaci součinnosti Objednatele.

- Dodavatel je povinen zajistit účast relevantních odborných rolí včetně zástupců Hlavních poddodavatelů, vyžaduje-li to povaha projednávané záležitosti.

# PODDODAVATELÉ A HLAVNÍ PODDODAVATELÉ

- Dodavatel je oprávněn využít k plnění této smlouvy poddodavatele pouze 
v rozsahu uvedeném v nabídce Dodavatele nebo předem písemně odsouhlaseném Objednatelem.

- Seznam Hlavních poddodavatelů tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy a obsahuje alespoň:
a) identifikaci Hlavního poddodavatele,
b) rozsah jeho plnění,
c) označení komponent nebo služeb, které zajišťuje,
d) helpdesk, pohotovostní kontakt, bezpečnostní kontakt a eskalační údaje.

- Dodavatel odpovídá za plnění svých poddodavatelů, zejména Hlavních poddodavatelů, jako by plnil sám.

- Dodavatel je povinen smluvně zavázat všechny Hlavní poddodavatele nejméně v rozsahu povinností podle této smlouvy, zejména pokud jde o:
a) Servisní podporu a SLA,
b) dostupnost a kontinuitu provozu,
c) kybernetickou bezpečnost a bezpečnost dodavatelského řetězce,
d) ochranu osobních údajů a mlčenlivost,
e) auditní práva a archivaci dokumentace,
f) exitovou součinnost a předání Dat Objednatele.

- Dodavatel je povinen zajistit, aby žádný smluvní vztah se poddodavatelem neomezoval výkon práv Objednatele podle této smlouvy.

- Změna Hlavního poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, ledaže je změna nezbytná k bezprostřednímu odvrácení závažného bezpečnostního nebo provozního rizika; i v takovém případě je Dodavatel povinen Objednatele bezodkladně informovat.

- Ustanovení Přílohy č. 5 se považují za upřesnění a rozvedení povinností dle této smlouvy.

- Za změnu této smlouvy se nepovažuje operativní aktualizace údajů uvedených v Příloze č. 5, spočívající výlučně ve změně kontaktních, eskalačních 
a provozních údajů osob již identifikovaných jako Hlavní poddodavatelé, pokud taková změna nemění osobu Hlavního poddodavatele ani rozsah jeho plnění. Změna osoby Hlavního poddodavatele nebo podstatná změna rozsahu jeho plnění se považuje za změnu závazku ze smlouvy a je možná pouze v souladu s touto smlouvou, ZZVZ a na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.

# IMPLEMENTACE SYSTÉMU

- Dodavatel se zavazuje provést implementaci Systému v souladu s touto smlouvou, přílohami a Harmonogramem.

- Požadavky na implementační analýzu včetně návrhu řešení a další požadavky v rámci realizace plnění předmětu díla jsou dále uvedeny v Příloze č. 3.

- Implementace Systému zahrnuje zejména:
a) instalaci a konfiguraci software a technických komponent,
b) integraci s dalšími informačními systémy Objednatele,
c) migraci nebo převod relevantních dat, je-li součástí předmětu plnění,
d) provedení funkčních, integračních, bezpečnostních a provozních testů,
e) školení uživatelů a administrátorů,
f) předání Dokumentace Systému,
g) uvedení Systému do zkušebního a pilotního provozu.

# ZKUŠEBNÍ A PILOTNÍ PROVOZ SYSTÉMU

- Zkušební a pilotní provoz Systému slouží zejména k:
a) ověření funkčnosti Systému při běžném provozu zdravotnického zařízení Objednatele,	
b) ověření správné integrace s ostatními systémy Objednatele,
c) ověření práce se zdravotnickou dokumentací a dalšími Daty Objednatele,
d) identifikaci případných vad, bezpečnostních nedostatků a provozních omezení.

- Délka zkušebního a pilotního provozu je uvedena v příloze č. 3, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

- Po dobu zkušebního a pilotního provozu je Dodavatel povinen poskytovat zvýšenou technickou podporu.

- Pokud budou během zkušebního a pilotního provozu zjištěny vady nebo nedostatky, je Dodavatel povinen je bez zbytečného odkladu odstranit.

# AKCEPTACE SYSTÉMU A PŘECHOD DO PRODUKČNÍHO (OSTRÉHO) PROVOZU

- Dodavatel je povinen nejpozději před zahájením akceptačního testování předat Objednateli:
a) akceptační scénáře a testovací postupy,
b) seznam testovaných funkcionalit, integračních vazeb a bezpečnostních požadavků,
c) návrh akceptačního protokolu,
d) Dokumentaci Systému v rozsahu potřebném pro akceptaci,
e) provozní, bezpečnostní, zálohovací a obnovovací postupy,
f) kontaktní a eskalační matici Servisní podpory.

- Objednatel je oprávněn provést akceptační testování za účelem ověření, zda Systém splňuje požadavky této smlouvy, příloh, Technické specifikace 
a právních a bezpečnostních požadavků.

- Akceptační testování zahrnuje zejména ověření:
a) funkčnosti Systému,
b) integrace s ostatními systémy Objednatele,
c) bezpečnosti, auditovatelnosti a stability provozu,
d) souladu s dokumentací a technickou specifikací,

- e) úspěšného napojení subjektu Objednatele do ekosystému interoperability dle aktuálních požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR / NCEZ.

- Akceptační procedura vč. kategorií vad je uvedena v příloze č. 3.

- Dodavatel je povinen vady bez zbytečného odkladu odstranit a umožnit opakování akceptačního testování.

- Podpis akceptačního protokolu není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vadného plnění, projeví-li se vady později.

- Po úspěšném ukončení akceptačního řízení bude Systém předán do produkčního (ostrého) provozu na základě protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.

# KONTINUITA PROVOZU A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

- Dodavatel je povinen navrhnout a implementovat dodané řešení tak, aby byla zajištěna maximální možná dostupnost, spolehlivost a kontinuita provozu.

- Dodavatel je povinen zajistit, aby Systém obsahoval mechanismy umožňující zejména:
a) zálohování Dat Objednatele a jejich obnovu,
b) minimalizaci rizika ztráty nebo poškození dat,
c) obnovení provozu po výpadku nebo havárii,
d) provoz v případě částečné nedostupnosti infrastruktury, je-li to technicky možné.

- Dodavatel je povinen spolupracovat s Objednatelem při zajištění plánu kontinuity provozu a obnovy po havárii.

- Dodavatel je povinen nejpozději při předání do produkčního (ostrého) provozu předat Objednateli dokumentaci k obnově provozu.

- Dodavatel je povinen na žádost Objednatele spolupracovat při testování postupů obnovy Systému a krizových scénářů.

- Vyšší moc sama o sobě nevylučuje odpovědnost Dodavatele za nedostatečné nastavení preventivních, zálohovacích, obnovovacích nebo krizových opatření.

# CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za provedení díla je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s realizací předmětu plnění a je sjednána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky.

- Cena za dílo činí:
Cena bez DPH: [doplní Dodavatel]
DPH: (…...%):[doplní Dodavatel]
Cena včetně DPH: [doplní Dodavatel]

Dekompozice ceny je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy.

- Cena za Servisní podporu činí:
Cena Servisní podpory za období 60 měsíců bez DPH: [doplní Dodavatel]
DPH: (…...%):[doplní Dodavatel]
Cena Servisní podpory za období 60 měsíců včetně DPH: [doplní Dodavatel]

Roční cena Servisní podpory bez DPH: [doplní Dodavatel]
DPH: (…...%):[doplní Dodavatel]
Roční cena Servisní podpory včetně DPH: [doplní Dodavatel]

Měsíční cena Servisní podpory bez DPH: [doplní Dodavatel]
DPH: dle platných právních předpisů
Měsíční cena Servisní podpory včetně DPH: [doplní Dodavatel]

- Cena za Rozšířenou Servisní podporu činí:

ve výši 500 MD (manday):
Cena bez DPH: [doplní Dodavatel]
DPH: (…...%):[doplní Dodavatel]
Cena včetně DPH: [doplní Dodavatel]

ve výši 1 MD (manday):
Cena bez DPH: [doplní Dodavatel]
DPH: (…...%):[doplní Dodavatel]
Cena včetně DPH: [doplní Dodavatel]

Rozšířenou servisní podporu čerpá Objednatel dle svých potřeb v rozsahu maximálně 500 MD.

- Cena za dílo zahrnuje zejména:
a) dodávku software a licencí,
b) implementaci, konfiguraci a integraci Systému,
c) testování, pilotní provoz a součinnost při akceptaci,
d) školení uživatelů a administrátorů,
e) dodání Dokumentace Systému,

f) veškeré další náklady nezbytné pro řádné splnění této smlouvy.

- Celková ceny za dílo, celková cena za Servisní podporu a cena za rozšířenou Servisní podporu jsou sjednány jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu trvání smlouvy. Součástí sjednaných cen jsou veškeré práce, poplatky 
a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu smlouvy, včetně veškerých nákladů spojených s účastí Dodavatele na všech případných jednáních týkajících se plnění smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Je-li v souvislosti s poskytnutím jakéhokoliv SW nutné uhradit další licenční či obdobné poplatky, jsou tyto zahrnuty již v ceně za dílo. Cena také zahrnuje veškeré další náklady Dodavatele nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel 
a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových 
a inflačních), včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu, a to včetně práce techniků 
a cestovného.

- Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků (akceptační protokol) na základě faktury vystavené Dodavatelem.

- Záloha na cenu díla se nesjednává.

- Dodavatel není oprávněn fakturovat plnění, které nebylo řádně dokončeno 
a akceptováno.

- Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
a nedostatků ve své nabídce.

- Servisní podpora bude hrazena v pravidelných měsíčních platbách na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem. Měsíční úhrada bude probíhat zpětně za každý předchozí měsíční plnění.

- První fakturace Servisní podpory je možná nejdříve druhý měsíc ode dne řádného předání a převzetí díla a zahájení ostrého provozu.

- Rozšířená servisní podpora bude hrazena na základě jednotlivých faktur Dodavatele na základě jednotlivých objednávek Objednatele a je hrazena samostatně podle skutečně odvedeného rozsahu prací, vyjádřeného 
v jednotkách Manday (MD), dle článku XVI této smlouvy. Objednatel je oprávněn fakturované čerpání MD odmítnout, pokud nebude v souladu 
s objednávkou nebo schváleným rozsahem plnění.

- Splatnost všech faktur činí 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli. Za doručení faktury se považuje den, kdy faktura bude doručena objednateli na adresu: fakturace@kkn.cz.

- Faktura za provedení díla bude splňovat náležitosti stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZDPH“) a § 435 občanského zákoníku, dále bude obsahovat číslo projektu: CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_088/0011134, název projektu „Interoperabilita 
v nemocnici Karlovy Vary, KKN a.s.“, předmět plnění, identifikaci (číslo) příslušného předávacího protokolu, akceptačního protokolu. Přílohou faktury bude tento akceptační protokol.

- Pokud faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění; lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Dodavatel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.

- Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Dodavatel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. 
V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

- Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Dodavateli cenu díla, či cenu za Servisní podporu, v případě, že Dodavatel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení a Dodavatel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků 
z prodlení.

# ZÁRUKA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- Dodavatel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne jeho převzetí, pokud není v přílohách sjednána delší doba.

- Záruka se vztahuje na funkčnost dodaného software, správnost jeho implementace, bezpečnostní konfiguraci, soulad s dokumentací a smluvními požadavky.

- Dodavatel poskytuje záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků 
a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části 
a příslušenství vztahují. Dodavatel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

- Dodavatel zaručuje, že dílo má vlastnosti a funkční specifikaci stanovené smlouvou včetně jejích smluv a že je způsobilé pro použití ke sjednanému účelu.

- Dodavatel odpovídá za to, že dokumenty a soubory dat, které Objednateli 
v rámci plnění předmětu smlouvy předal:

- jsou kopiemi originálů dokumentů a souborů dat Dodavatele,

- neobsahují žádné infiltrační prostředky,

- že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, konfiguraci a správu, která mu umožňují s nimi nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno v této smlouvě.

- V případě, že se některá z uvedených garancí Dodavatele ukáže nepravdivou a z tohoto důvodu vznikne škoda, bude Dodavatel povinen objednateli tuto škodu nahradit.

- Dodavatel uhradí škodu, která Objednateli vznikla vadným plněním v plné výši. Dodavatel rovněž uhradí náklady vzniklé objednateli při uplatňování práv 
z odpovědnosti za vady.

- Dodavatel prohlašuje, že na díle ani na jiném plnění ze Smlouvy neváznou žádné právní vady, tedy dílo není zatíženo právem třetí osoby.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou není možné dílo nebo jeho dotčenou část užívat z důvodu vady.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že po celou dobu trvání záruční doby odpovídá Dodavatel za veškeré vady předmětu díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a právními předpisy. Veškeré vady uplatněné v průběhu záruční doby je Dodavatel povinen odstranit bezplatně v rámci svých povinností ze záruky za dílo.

- Vady budou řešeny v souladu se Servisními podmínkami a SLA. Skutečnost, že vady jsou řešeny v souladu se Servisními podmínkami a SLA, slouží výhradně k určení procesního postupu, reakčních a řešících dob a eskalačních mechanismů.

- Odstraňování vad uplatněných v průběhu záruční doby nezakládá Dodavateli nárok na jakoukoli úplatu, nevztahuje se na něj cena Servisní podpory 
a nepředstavuje plnění hrazené v rámci Servisní podpory.

# SERVISNÍ PODMÍNKY A SLA

- Servisní podpora podle této smlouvy představuje provozní, preventivní, organizační, rozvojové a podpůrné služby poskytované nad rámec zákonné 
a smluvní záruky za dílo. Poskytování Servisní podpory nemění, nenahrazuje ani nijak neomezuje odpovědnost Dodavatele za vady předmětu díla ani práva Objednatele ze záruky za dílo.

- Servisní podpora je určena zejména k zajištění provozuschopnosti, dostupnosti, bezpečnosti, legislativní aktualizace, podpory uživatelů a dodržování sjednaných úrovní služeb (SLA).

- Cena Servisní podpory nezahrnuje odstraňování záručních vad a provozních incidentů, na něž se vztahuje záruka za dílo, a nepředstavuje úplatu za plnění povinností Dodavatele ze záruky nebo z odpovědnosti za vady.

- Servisní podmínky a SLA jsou uvedeny v tomto článku smlouvy a dále v Příloze č. 2 - Servisní podmínky a SLA a Příloze č. 5 - Seznam hlavních poddodavatelů 
a kontaktní a eskalační matice.

- Dostupnost Systému je stanovena na úrovni 99,18 %.

- Dodavatel zajišťuje vůči Objednateli jednotné servisní místo (Single Point of Contact), prostřednictvím kterého Objednatel oznamuje Incidenty, servisní požadavky, bezpečnostní události a požadavky na eskalaci. Tím není dotčeno právo Objednatele využít i přímé kontakty na Hlavní poddodavatele podle Přílohy č. 5.

- V rámci služby Servisní podpory provozu bude Dodavatel poskytovat službu software update předmětu díla, která je součástí plnění Servisní podpory provozu dle smlouvy.

- Dodavatel je povinen provozovat helpdesk minimálně v tomto rozsahu:

a) příjem hlášení Incidentů prostřednictvím telefonu, e-mailu a servisního portálu,
b) evidence všech hlášení pod jedinečným identifikátorem,
c) potvrzení přijetí hlášení bez zbytečného odkladu,
d) průběžné informování Objednatele o stavu řešení Incidentu,
e) eskalační řízení včetně manažerské a bezpečnostní eskalace.

- Dodavatel je povinen před zahájením zkušebního (pilotního) provozu a dále po celou dobu Servisní podpory udržovat aktuální kontaktní a eskalační matici podpory, která bude obsahovat alespoň:

a) helpdesk Dodavatele,
b) pohotovostní kontakt Dodavatele pro Kritické incidenty v režimu 24/7,
c) manažerskou eskalaci Dodavatele,
d) bezpečnostní kontakt Dodavatele pro Bezpečnostní incidenty,
e) helpdesk, pohotovostní kontakt, manažerskou eskalaci a bezpečnostní kontakt každého Hlavního poddodavatele, jehož plnění je relevantní pro provoz nebo podporu Systému.

- Kontaktní údaje podle odstavce 9 jsou uvedeny v Příloze č. 5. Dodavatel je povinen každou změnu těchto údajů oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne změny.

- Dodavatel je povinen zajistit a na žádost Objednatele prokázat, že všichni Hlavní poddodavatelé, kteří se podílejí na provozu, servisu, bezpečnosti nebo odstraňování Incidentů, jsou smluvně zavázáni:

a) poskytovat součinnost v rozsahu odpovídajícím smlouvě a Příloze č. 2,
b) dodržovat reakční doby, doby obnovení služby, doby odstranění vad 
a eskalační mechanismy nejméně v rozsahu sjednaném v této smlouvě,
c) poskytovat součinnost i mimo běžnou pracovní dobu, je-li to nezbytné 
k dodržení SLA,
d) umožnit Dodavateli splnit veškeré povinnosti vůči Objednateli podle této smlouvy.

- Dodavatel nese plnou odpovědnost za to, že plnění Hlavních poddodavatelů bude poskytováno v souladu s touto smlouvou. Skutečnost, že část plnění zajišťuje Hlavní poddodavatel, nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za dodržení servisních podmínek a SLA vůči Objednateli.

- Dodavatel je povinen měsíčně předávat Objednateli servisní report obsahující zejména:

a) přehled Incidentů,
b) dodržení reakčních a řešících dob,
c) přehled dostupnosti Systému,
d) přehled plánovaných odstávek,
e) přehled bezpečnostních událostí a přijatých opatření,
f) přehled plnění ze strany Hlavních poddodavatelů, pokud mělo vliv na SLA.

- Podrobnější provozní postupy, klasifikace Incidentů, komunikační pravidla, způsob eskalace, kontaktní matice, servisní časy a parametry dostupnosti jsou uvedeny v Příloze č. 2 a Příloze č. 5.

- Pro účely Rozšířené servisní podpory se smluvní strany dohodly, že jednotkou rozsahu prací je Manday (MD). Manday (MD) představuje jednu odpracovanou osoboden Dodavatele v rozsahu 8 hodin práce jednoho kvalifikovaného pracovníka Dodavatele. Rozšířená servisní podpora je poskytována na základě jednotlivých písemných objednávek Objednatele a čerpána podle skutečně odvedené, Objednatelem odsouhlasené práce, a to v rozsahu maximálně 500 MD po celou dobu trvání smlouvy. Do MD se započítává výhradně práce na rozvoji, úpravách nebo změnách Systému.

- Rozšířená servisní podpora nezahrnuje:

– odstraňování vad a závad, na něž se vztahuje záruka za dílo,

– plnění Servisní podpory a SLA,

– řešení Incidentů, Kritických incidentů a Bezpečnostních incidentů,

– činnosti, které je Dodavatel povinen provádět bezplatně na základě této smlouvy nebo právních předpisů.

# KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

- Dodavatel se zavazuje při realizaci díla a poskytování Servisní podpory dodržovat veškeré právní předpisy a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací vztahující se na předmět plnění a na Objednatele, zejména právní rámec kybernetické bezpečnosti dle zákona 
č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti a dle vyhlášky 409/2025 Sb. 
o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností.

- Dodavatel je povinen zajistit, aby dodané řešení a poskytované služby splňovaly požadavky na důvěrnost, integritu, dostupnost a auditovatelnost informací.

- Dodavatel je povinen implementovat a udržovat technická a organizační bezpečnostní opatření odpovídající povaze řešení, aktuálním standardům 
a míře rizika, zejména:

a) řízení identit a přístupových oprávnění,
b) silnou autentizaci, je-li to vhodné,
c) ochranu proti neoprávněnému přístupu a malware,
d) monitorování bezpečnostních událostí a logování přístupů,
e) pravidelné zálohování dat a obnovovací postupy,
f) patch management,
g) pravidelné vyhodnocování bezpečnostních rizik.

- Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění, informovat Objednatele o jakémkoli Bezpečnostním incidentu nebo podezření na něj.

- Smluvní strany se dohodly, že zodpovědnou kontaktní osobou pro potřeby zajištění plnění Bezpečnostních opatření vyplývajících ze smlouvy bude na straně:

Objednatele:				Dodavatele:

jméno: Miroslav Hrivňák		jméno: [doplnit]

e-mail: miroslav.hrivnak@kkn		e-mail: [doplnit]

tel.: +420 725 907 956			tel.: [doplnit]

- V případě Kritického bezpečnostního incidentu je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli prvotní informaci nejpozději do 12 hodin od zjištění incidentu 
a následně průběžné aktualizace alespoň každé 4 hodiny, není-li dohodnuto jinak.

- Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit zjištěné bezpečnostní zranitelnosti. V případě kritických zranitelností je povinen přijmout nápravná opatření bezodkladně, nejpozději do 72 hodin od jejich zjištění nebo oznámení Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak s ohledem na povahu zranitelnosti.

- Dodavatel poskytne Objednateli součinnost při bezpečnostních auditech, kontrolách, hodnocení rizik a plnění oznamovacích povinností.

- Dodavatel je povinen vést a na žádost Objednatele předložit aktuální přehled použitých technologií, bezpečnostně relevantních komponent, verzí a Hlavních poddodavatelů v rozsahu nezbytném pro posouzení bezpečnostních rizik.

# BEZPEČNOST DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE A PŘÍSTUP DO SYSTÉMŮ OBJEDNATELE

- Dodavatel je povinen zajistit, aby při plnění této smlouvy byla dodržena pravidla bezpečnosti dodavatelského řetězce a aby žádná část dodaného řešení nebo poskytovaných služeb nepředstavovala nepřiměřené bezpečnostní riziko pro informační systémy Objednatele.

- Dodavatel se zavazuje zajistit, aby dodané řešení neobsahovalo známé kritické zranitelnosti bez přijetí odpovídajících kompenzačních opatření.

- Přístup zaměstnanců nebo poddodavatelů Dodavatele do informačních systémů Objednatele je možný pouze:
a) v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy,
b) na základě předem uděleného oprávnění Objednatele,
c) prostřednictvím zabezpečených přístupových mechanismů,
d) za současného logování a auditní dohledatelnosti.

- V případě vzdáleného přístupu je Dodavatel povinen zajistit zejména:
a) použití bezpečného komunikačního kanálu,
b) silnou autentizaci nebo vícefaktorové ověření, pokud to povaha prostředí vyžaduje,
c) evidenci a logování přístupů,
d) pravidelnou revizi přístupových oprávnění.

- Objednatel je oprávněn kdykoli omezit nebo zrušit přístup Dodavatele nebo jeho poddodavatelů do svých systémů, vyžadují-li to bezpečnostní důvody.

# OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů, včetně zvláštních kategorií osobních údajů.

- Pokud v souvislosti s plněním této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, vystupuje Objednatel jako správce a Dodavatel jako zpracovatel, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně na základě dokumentovaných pokynů Objednatele a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy.

- Dodavatel zajistí, aby všechny osoby podílející se na zpracování osobních údajů byly vázány povinností mlčenlivosti.

- Dodavatel je povinen přijmout a udržovat odpovídající technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.

- Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění, informovat Objednatele o jakémkoli porušení zabezpečení osobních údajů nebo o podezření na něj.

- Dodavatel poskytne Objednateli součinnost při plnění povinností správce, zejména při vyřizování žádostí subjektů údajů, posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a komunikaci s dozorovým úřadem.

- Dalšího zpracovatele je Dodavatel oprávněn zapojit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- Podrobnější podmínky zpracování osobních údajů mohou být upraveny 
v samostatné DPA; v případě rozporu má DPA přednost.

# MLČENLIVOST

- Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech neveřejných skutečnostech týkajících se Objednatele, jeho činnosti, provozu, informačních systémů, bezpečnostních opatření, zdravotnických dat, osobních údajů, výsledků auditů, penetračních testů, technické architektury, dokumentace 
a Dat Objednatele.

- Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance, členy orgánů, poradce, poddodavatele a Hlavní poddodavatele Dodavatele.

- Dodavatel je povinen zajistit, aby osoby uvedené v odstavci 2 byly smluvně nebo zákonně vázány mlčenlivostí nejméně v rozsahu této smlouvy.

- Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy.

- Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informace, které je vyžadováno právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci; Dodavatel je však povinen, pokud to právní předpis umožňuje, předem informovat Objednatele.

# AUDITNÍ PRÁVA A DOTAČNÍ SOUČINNOST

- Dodavatel bere na vědomí, že plnění podle této smlouvy je součástí projektu uvedeného v čl. II, bod 2, financovaného z prostředků Národního plánu obnovy a může podléhat kontrole ze strany oprávněných kontrolních orgánů.

- Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu plnění této smlouvy 
a ověřovat, zda Dodavatel řádně plní své smluvní povinnosti a zda je plnění realizováno v souladu s podmínkami financování projektu.

- Dodavatel je povinen umožnit výkon kontroly nebo auditu ze strany poskytovatele dotace a dalších oprávněných orgánů.

- Dodavatel je povinen při výkonu kontroly nebo auditu poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména umožnit přístup k dokumentům, účetním dokladům, servisním záznamům, technickým podkladům a dalším relevantním informacím.

- Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, včetně účetních dokladů, technické dokumentace, servisních záznamů, záznamů o Incidentech a bezpečnostních záznamů, nejméně do 31.12.2036.

- Dodavatel je povinen zajistit, aby stejné povinnosti archivace, součinnosti 
a umožnění kontroly byly závazné i pro jeho poddodavatele, zejména Hlavní poddodavatele. Dotační pravidla pro příjemce běžně požadují přenesení těchto povinností na dodavatele a související subjekty.

- Dodavatel je povinen vést evidenci plnění způsobem umožňujícím jednoznačné přiřazení nákladů, výstupů, milníků a souvisejících dokladů k projektu, je-li to vyžadováno právními předpisy nebo podmínkami financování.

# STŘET ZÁJMŮ, DVOJÍ FINANCOVÁNÍ A NESROVNALOSTI

- Dodavatel prohlašuje, že při plnění této smlouvy nedochází ke střetu zájmů 
a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by ke střetu zájmů mohly vést.

- Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele 
o jakékoli skutečnosti, která by mohla vést ke vzniku střetu zájmů nebo ovlivnit transparentnost či řádné plnění této smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že náklady hrazené na základě této smlouvy nejsou 
a nebudou financovány z jiných veřejných zdrojů způsobem, který by představoval nepřípustné dvojí financování.

- Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele 
o jakémkoli podezření na nesrovnalost.

- Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při řešení zjištěných nesrovnalostí.

# POJIŠTĚNÍ

- Dodavatel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, a to minimálně ve výši 10 000 000,-Kč na jednu pojistnou událost.

- Je-li to vzhledem k povaze plnění relevantní, je Dodavatel povinen udržovat také odpovídající profesní nebo kybernetické pojištění.

- Na žádost Objednatele je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu doložit existenci a rozsah pojištění.

# SANKCE

- V případě prodlení Dodavatele s termínem plnění díla, dle čl. VI, bod 6 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě porušení povinností Dodavatele vyplývajících ze SLA (Příloha č. 2 - reakční doby na odstranění závady), je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu z prodlení s odstraněním závady, a to ve výši:

- – Kategorie vady A „Kritická závada“:

ve výši 1 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení

- – Kategorie vady B „Méně závažná závada“:

ve výši 12 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení

- – Kategorie vady C „Závada neohrožující funkčnost“:

ve výši 3 000 Kč za každý i započatý pracovní den prodlení

- V případě porušení povinností Dodavatele v oblasti zajištění roční dostupnosti dodaného Systému (dle Přílohy č. 2), tj. na úrovni 99,18 % je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý započatý kalendářní den.

- V případě porušení povinností Dodavatele v oblasti kybernetické bezpečnosti je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě porušení povinností Dodavatele v oblasti ochrany osobních údajů je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě porušení povinnosti mlčenlivosti Dodavatele je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností Dodavatele uvedených ve smlouvě a jejích přílohách, pro které není stanovena zvláštní sankce, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

- Pokud v důsledku porušení povinností Dodavatele dojde ke krácení, pozastavení nebo povinnosti vrátit dotaci či její část, je Dodavatel povinen nahradit Objednateli veškerou vzniklou škodu, viz dále článek XXV smlouvy.

- Objednatel uhradí Dodavateli úrok z prodlení s úhradou faktur ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty uvedené ve smlouvě jsou splatné do 30 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele nebo Dodavatele o uložení smluvní pokuty na adresu Objednatele nebo Dodavatele. Do smluvní pokuty se nepřipočítává DPH.

# ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli porušením povinností podle této smlouvy nebo právních předpisů.

- S výjimkou případů uvedených v odstavci 3 je celková odpovědnost Dodavatele za škodu vzniklou v souvislosti s touto smlouvou omezena částkou odpovídající 100 % celkové ceny díla.

- Omezení odpovědnosti se nevztahuje na:
a) škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti,
b) škodu způsobenou porušením povinností v oblasti ochrany osobních údajů,
c) škodu způsobenou porušením povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti,
d) škodu spočívající v krácení nebo vrácení dotace či jiných veřejných prostředků,
e) škodu způsobenou porušením mlčenlivosti,
f) nároky třetích osob z porušení práv duševního vlastnictví.

# LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- Pokud je součástí předmětu plnění software nebo jiné autorské dílo, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci za podmínek stanovených tímto článkem.

- Dodavatel poskytuje Objednateli nevýhradní, časově neomezenou a územně neomezenou licenci k užívání dodaného software a dalších autorských děl, která jsou součástí předmětu plnění.

- Dodavatel uvede kompletní název SW, počet licencí, jejich rozsah a licenční podmínky ke všem poskytovaným licencím – viz Příloha č. 7.

- Licence zahrnuje zejména právo:
a) software instalovat, provozovat a užívat v rámci infrastruktury Objednatele,
b) software užívat pro všechny organizační jednotky, pracoviště a zařízení Objednatele,
c) pořizovat nezbytné záložní a archivní kopie,
d) software integrovat s dalšími systémy Objednatele,
e) provádět konfiguraci a nezbytné provozní úpravy v rozsahu dovoleném právními předpisy a licenčními podmínkami.

- Poskytnutí licence je zahrnuto v ceně díla.

- Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn licenci poskytnout a že užívání software Objednatelem v rozsahu této smlouvy neporušuje práva třetích osob.

- Pokud třetí osoba uplatní vůči Objednateli nárok z důvodu porušení práv duševního vlastnictví, zavazuje se Dodavatel učinit veškeré kroky k ochraně práv Objednatele a uhradit vzniklou škodu a účelně vynaložené náklady.

# SOURCE CODE ESCROW

- Je-li součástí předmětu plnění software vyvinutý Dodavatelem nebo upravený pro potřeby Objednatele, zavazuje se Dodavatel uložit aktuální zdrojový kód tohoto software, včetně související dokumentace potřebné pro jeho provoz 
a údržbu, do úschovy u nezávislé třetí osoby nebo do jiného bezpečného úložiště dohodnutého Smluvními stranami.

- Uložený zdrojový kód musí obsahovat zejména:
a) kompletní zdrojové soubory software,
b) dokumentaci potřebnou pro instalaci, konfiguraci a provoz Systému,
c) skripty, knihovny a nástroje nezbytné pro sestavení a údržbu software, jsou-li relevantní.

- Dodavatel je povinen zajistit pravidelnou aktualizaci uloženého zdrojového kódu.

- Objednatel je oprávněn požádat o vydání zdrojového kódu zejména 
v případě, že:
a) Dodavatel vstoupí do likvidace, insolvence nebo zanikne bez právního nástupce,
b) Dodavatel ukončí nebo není schopen poskytovat Servisní podporu,
c) Dodavatel podstatným způsobem poruší své povinnosti podle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě.

- V případě vydání zdrojového kódu je Objednatel oprávněn jej použít výhradně pro účely zajištění provozu, údržby a dalšího rozvoje software pro své vlastní potřeby.

# EXIT PLÁN A SOUČINNOST PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

- Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při ukončení této smlouvy, zejména za účelem zajištění plynulého přechodu provozu Systému na jiného poskytovatele nebo na vlastní infrastrukturu Objednatele.

- Dodavatel je povinen nejpozději do 90 dnů od účinnosti této smlouvy předložit návrh Exit plánu, pokud není obsažen již v nabídce. Dodavatel je povinen Exit plán průběžně aktualizovat tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu Systému, zejména při jakékoli podstatné změně Systému, jeho architektury, rozsahu poskytovaných služeb, použitých technologií nebo zapojení třetích stran. Exit plán podléhá schválení Objednatelem.

- Exit plán bude obsahovat alespoň:
a) seznam předávaných dat a dokumentace,
b) exportní formáty a datové struktury,
c) odpovědnosti osob,
d) postup předání přístupů a administrace,
e) harmonogram součinnosti,
f) identifikaci závislostí na třetích stranách a Hlavních poddodavatelích.

- Součinnost podle tohoto článku zahrnuje zejména:
a) předání kompletní technické, provozní a uživatelské dokumentace,
b) předání všech Dat Objednatele, včetně struktury a popisu datového modelu,
c) poskytnutí informací nezbytných pro migraci dat, konfigurace a nastavení Systému,
d) součinnost při integraci Systému s dalšími systémy Objednatele nebo nového dodavatele,
e) poskytnutí informací o použitých rozhraních, integračních mechanismech 
a technických parametrech.

- Dodavatel je povinen předat data v běžně používaném, otevřeném a strojově čitelném formátu.

- Dodavatel není oprávněn používat technická, licenční nebo smluvní řešení, která by neodůvodněně bránila nebo ztěžovala migraci Systému nebo dat.

- Dodavatel je povinen zajistit, aby i Hlavní poddodavatelé poskytli součinnost nezbytnou pro řádný exit.

- Součinnost podle tohoto článku je poskytována po dobu nezbytně nutnou 
k zajištění kontinuity provozu, nejméně však po dobu 3 měsíců od ukončení smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STEP-IN PRÁVA

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodu podstatného porušení smlouvy.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
a) Dodavatel je v prodlení s plněním podstatné povinnosti a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
b) Dodavatel opakovaně nebo závažně porušuje SLA,
c) dojde ke Kritickému bezpečnostnímu incidentu způsobenému porušením povinností Dodavatele,
d) Dodavatel poruší povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů nebo kybernetické bezpečnosti závažným způsobem,

e) z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že Dodavatel nesplní předmět plnění dle této smlouvy řádně či včas,
f) Dodavatel poruší povinnosti související s financováním projektu nebo auditní součinností,
g) Dodavatel neoprávněně změní kteréhokoliv Hlavního poddodavatele,
h) Dodavatel vstoupí do likvidace, insolvence nebo ztratí způsobilost plnit smlouvu.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokuty, náhradu škody, vydání Dat Objednatele, předání dokumentace a poskytnutí exitové součinnosti.

- Pokud je to nezbytné pro zachování provozu zdravotnických služeb nebo ochranu Dat Objednatele, je Objednatel oprávněn přijmout přiměřená náhradní opatření nebo zajistit kritickou podporu prostřednictvím třetí osoby; tím není dotčena odpovědnost Dodavatele nést s tím spojené účelně vynaložené náklady, pokud potřeba takového postupu vznikla porušením povinností Dodavatele.

# VYŠŠÍ MOC

- Za vyšší moc se považuje mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli dotčené Smluvní strany.

- Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou Smluvní stranu o jejím vzniku, předpokládaném trvání a dopadech na plnění smlouvy.

- Dotčená Smluvní strana je povinna přijmout veškerá rozumně požadovatelná opatření k omezení dopadů vyšší moci.

- Vyšší moc nevylučuje odpovědnost Dodavatele za nedostatečné preventivní, zálohovací, bezpečnostní nebo obnovovací nastavení Systému, pokud bylo možné takovým dopadům předejít nebo je zmírnit přiměřenými opatřeními.

# PROTIKORUPČNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani 
k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jeho zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého 
z trestných činů, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

- Smluvní strany se dohodly, že při plnění smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání 
a po dobu účinnosti smlouvy.

- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného 
v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.

- V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

# ZMĚNY SMLOUVY

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

- Změny smlouvy jsou možné pouze v souladu se ZZVZ, zejména v mezích pravidel pro změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ.

- Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli změna této smlouvy musí být posuzována též z hlediska podmínek financování projektu uvedeného v čl. II, bod 2.

- Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při posouzení přípustnosti změny smlouvy podle právních předpisů 
a podmínek financování.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy smluvních stran ve smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných předpisů platných v ČR.

- Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

- Pokud by se některé ustanovení této smlouvy ukázalo jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

- Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku za Objednatelem bez jeho souhlasu.

- Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu 
a nahrazuje veškerá předchozí jednání a dohody vztahující se k jejímu předmětu.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou obsahem smlouvy právně vázáni 
a nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností ve smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy 
a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Dodavatele a Objednatel obdrží po jednom výtisku. V případě, že smlouva je uzavřena v elektronické podobě, s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, je vyhotoveno jedno provedení smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

- Dodavatel byl seznámen se skutečností, že smlouva bude zveřejněna 
v souladu s příslušnými právními předpisy včetně všech jejích dodatků a změn a skutečně uhrazené ceny zakázky.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávky

Příloha č. 2 – Servisní podmínky a SLA

Příloha č. 3 – Další požadavky realizace díla a Harmonogram realizace

Příloha č. 4 – Cenová specifikace dodávky

Příloha č. 5 – Seznam hlavních poddodavatelů a kontaktní a eskalační matice

Příloha č. 6 – Realizační tým

Příloha č. 7 – Licenční podmínky

## PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

## Za Objednatele:					Za Dodavatele:

## Karlovarská krajská nemocnice a.s.		[společnost]

## V Karlových Varech dne				V ………………… dne

........................................................		........................................................ MUDr. Jiří Štefan, MBA				[jméno]

předseda představenstva				[funkce]

........................................................
Ing. Jiří Tvrdík, MBA

člen představenstva