evid.číslo smlouvy zhotovitele:…………………

# SMLOUVA O DÍLO

# Objednatel: Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

se sídlem: Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice

IČO: 00574384

DIČ:

číslo účtu: 115-2797680267/0100

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary

zastoupen: PaedDr. Vladimírou Štrynclovou, ředitelkou školy

*(dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

číslo účtu:

bankovní spojení:

jednající:

*(dále jen „zhotovitel“)*

 uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

**SMLOUVU O DÍLO**

**na zakázku**

**„Zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování a podání žádosti o podporu a projektový management“ na projekt Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole“**

Výše uvedená zakázka je rozdělena do následujících částí:

**Část I**: na zpracování „Studie proveditelnosti“ jako povinné přílohy žádosti o podporu

**Část IIA**: na přípravu zadávacích a výběrových řízení

**Část IIB**: na realizaci zadávacích a výběrových řízení

**Část IIIA**: na zpracování a podání žádosti o podporu na projekt

**Část IIIB**: projektový management

**I. Úvodní ustanovení**

* 1. Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

# II. Předmět smlouvy

# 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku a dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas:

**Část I:**

vypracuje studii proveditelnosti (dále jen SP) jako povinnou přílohu žádosti o  podporu v rámci 33. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL), prioritní osa PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, specifický cíl SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno úplné zpracování uvedené povinné přílohy žádosti o podporu na projekty v rozsahu a struktuře předepsané Přílohou č. 4 „Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (Studie proveditelnosti)“ IROP, ve znění platném pro 33. Výzvu v rámci IROP – webové stránky:

**http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL)**

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen sledovat případné požadavky na změny ve struktuře a obsahu závazných dokumentů – Studie proveditelnosti – webové stránky:

[**http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL)**](http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29)

Plnění tohoto bodu bude vyžadovat i:

* zpracování studie proveditelnosti v plném rozsahu a struktuře dle přílohy č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce na základě podkladů, které si zhotovitel nejprve získá v maximální míře sám z dostupných zdrojů - elektronických, tištěných, osobních pohovorů s pracovníky školy,
* osobní přítomnost zhotovitele při jednáních se školou, případně s odpovědnými orgány při přípravě a doložení všech potřebných příloh a dokumentů **nikoliv pouze doplnění, úprava  a kompletace dokladů, které zpracují zaměstnanci školy,**

(předpokládá se minimálně první zahajovací schůzka při podpisu smlouvy, projednání zdrojů informací pro jednotlivé body Studie proveditelnosti, formy vzájemné součinnosti, časový harmonogram předložení první verze k připomínkování a dopracování připomínek zadavatele a další nezbytné podrobnosti pro řádné kvalitní splnění předmětu díla, dále dvě monitorovací konzultační schůzky ve škole)

Termín plnění: do 30. 10. 2016

Předložení celé zpracované Studie proveditelnosti k připomínkování určenému pracovníkovi projektového týmu školy – nejdéle do 30.9.2016 ( předpokládá se průběžná součinnost zpracovatele se školou).

**Část IIA**

Kompletně připraví zadávací a výběrová řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), platných v době realizace s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi pro:

1. Zřízení a vybavení odborných učeben –učebna č. 9, učebna č. 4, logcentrum
2. Bezbariérové řešení školy

Termín plnění: do 30. 11. 2016

**Část IIB (bude realizováno v případě získání dotace)**

Kompletně realizuje zadávací a výběrová řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), platných v době realizace, s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi pro:

a) Zřízení a vybavení odborných učeben –učebna č. 9, učebna č. 4, logcentrum

b) Bezbariérové řešení školy

V případě nutnosti se výběrové řízení bude opakovat do té doby, než úspěšně proběhne a to za cenu, kterou uchazeč uvede v cenové nabídce a kterou nebude z tohoto důvodu navyšovat.

Termín plnění: bezprostředně po schválení projektu

**Část IIIA**

Kompletně zpracuje a podá žádost o dotaci včetně povinných příloh dle podmínek IROP (viz. webové stránky uvedené výše) a výzvy včetně:

* doložení průzkumu tržních cen dodávky (nákupů)
* zajištění vazby na trh práce (tj. smlouvy se zaměstnavatelem na 3 roky)
* určení hlavních rizik a jejich eliminace i v době udržitelnosti
* reálného a proveditelného harmonogramu

**Celá žádost musí být zpracována v požadovaném systému a to tak, že zhotovitel dostane plnou moc a žádost bude sám v systému finalizovat.**

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat zadavatele nejméně ke 3 konzultacím a seznámit při nich zadavatele se způsobem provádění díla. V rámci těchto konzultací vždy předloží zhotovitel do té doby zpracovanou pracovní verzi dokumentace. Dále je zhotovitel povinen konzultovat s CRR (Centrum pro regionální rozvoj ČR).

Termín plnění: do 30. 10. 2016

Předložení kompletní verze zpracované žádosti ke kontrole – včetně všech příloh: nejdéle do 22.10.2016.

**Část IIIB (bude se realizovat v případě získání dotace)**

bude vykonávat práce projektového managementu – kompletní administrativní, finanční a  provozní řízení projektu až do předání díla zadavateli, a to zejména:

* veškerou komunikaci (konzultace) v průběhu přípravy a realizace projektu s klientem (osobní/telefonický/e-mailem) a poskytovatelem dotace a CRR - Centrum pro regionální rozvoj ČR)
* změny projektu - podstatné, nepodstatné
* monitorovací zprávy a v rámci udržitelnosti projektu
* žádosti o platbu
* řádné vypořádání všech Připomínek k monitorovací zprávě
* součinnost při kontrole na místě
* předložení veškeré dokumentace k archivaci
* osobní účast na stanovených kontrolních dnech ( předpoklad minimálně 1x za 14 dní )
* zajištění předepsané publicity,
* součástí finančního a provozního managementu je nejen administrativní kontrola, ale i věcná kontrola dokladů, dále podávání návrhů na opravná opatření

Termín plnění: po schválení projektu

#### III. Cena za dílo

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu :

**Část I** **studie proveditelnosti**

 Cena bez DPH……………………………………...,- Kč

 DPH 21 % ……………………………………………,- Kč

 ----------------------------------------------------------

 **Cena včetně DPH Kč**

 (Slovy: ……………………………………………………….. korun českých)

**Část IIA**  **příprava zadávacích a výběrových řízení**

 Cena bez DPH……………………………………...,- Kč

 DPH 21 % ……………………………………………,- Kč

 ---------------------------------------------------------------------

 **Cena včetně DPH - Kč**

 (Slovy: ……………………………………………………….. korun českých)

**Část IIB** **realizace zadávacích a výběrových řízení**

 Cena bez DPH……………………………………...,- Kč

 DPH 21 % ……………………………………………,- Kč

 ----------------------------------------------------------

 **Cena včetně DPH Kč**

 (Slovy:……………………………………….……………….. korun českých)

**Část IIIA**  **zpracování a podání žádosti o podporu**

 Cena bez DPH……………………………………...,- Kč

 DPH 21 % ……………………………………………,- Kč

 ----------------------------------------------------------

 **Cena včetně DPH Kč**

 (Slovy: ……………………………………………………….. korun českých)

**Část IIIB** **projektový management**

 Cena bez DPH……………………………………...,- Kč

 DPH 21 % ……………………………………………,- Kč

 ----------------------------------------------------------

 **Cena včetně DPH Kč**

 (Slovy: ……………………………………………………….. korun českých)

**Cena celkem za části I) – IIIB) bez DPZ…………………….…………………Kč**

**DPH 21% za části I) – IIIB)............................................................Kč**

**Cena celkem za části I) – IIIB) včetně DPH…………………………………Kč**

#### IV. Věcné plnění, termín plnění a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno po jednotlivých částech (I-IIIB) v tištěné verzi v počtu 2 paré a v elektronické verzi na CD nosiči ve 2 paré.

O předání díla bude sepsán předávací protokol. Dílo se považuje za předané ve chvíli podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Po protokolárním předání díla zadavateli budou zhotovitelem vystaveny faktury k jednotlivým částem zakázky:

**Část I**: Zpracování studie proveditelnosti

**Část IIA**: Příprava zadávacích a výběrových řízení

**Část IIB**: Realizace zadávacích a výběrových řízení

**Část IIIA**: Zpracování a podání žádosti o dotaci včetně povinných příloh

**Část IIIB**: Projektový management

4.2.4. Faktury budou vystaveny zhotovitelem ve 2 výtiscích. Budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v  platném znění. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Na fakturách bude uvedena částka bez DPH, výše DPH a cena celkem, dále bude výslovně uvedeno, že se jedná o plnění v rámci IROPu, **název projektu**.

* + 1. V případě, že faktury nebudou obsahovat správné údaje či budou neúplné, je objednatel oprávněn faktury vrátit ve lhůtě do data jejich splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takové faktury opravit, aby splňovaly podmínky stanovené v tomto článku. Lhůta splatnosti běží od začátku od doručení opravených faktur.

### V. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen přizvat objednatele nejméně ke
2 konzultacím (pracovním poradám), které se budou konat v sídle objednatele, a seznámit objednatele se způsobem provádění díla. V rámci těchto porad bude zhotovitelem vždy předložena dosud zpracovaná dokumentace v pracovních verzích.

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v souladu s pokyny objednatele.

5.3. Objednatel je oprávněn upravit konečné dílo v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popřípadě zadat jejich provedení třetí osobě.

* 1. Zhotovitel není oprávněn konečné dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

* 1. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen sledovat a do díla zapracovávat případné změny ve struktuře a obsahu závazných dokumentů pro příslušnou výzvu IROP.
	2. V případě změny závazných požadavků a pokynů ze strany subjektů implementační struktury IROP v termínu po konečném odsouhlasení a řádném převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele (písemně, e-mailem) upravit dílo v souladu s pokyny a požadavky těchto subjektů a opětovně nechat odsouhlasit a předat objednateli v  požadovaném počtu, v požadované formě
	a v objednatelem určeném termínu. Náklady na zapracování těchto změn do díla
	a z toho vyplývající aktualizace a úpravy díla nese objednatel.
	3. Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídícím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídícím orgánem a příjemcem dotace.
		1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškerá dokumentace a účetní doklady související s realizací projektu archivoval minimálně do konce roku 2028 a aby k této dokumentaci umožnil minimálně do konce roku 2028 přístup.
		2. Zhotovitel se povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
		3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech mající vliv na realizaci

 projektu, především povinnost informovat objednatele o jakýchkoli kontrolách a

 auditech provedených s realizací projektu a je povinen vytvořit podmínky k provedení

 kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

V případě prokázaného pochybení zhotovitele, je tento povinen případné sankce uložené při kontrolách a auditech projektu uhradit.

### VI. Smluvní sankce

6.1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla dle čl. III. této smlouvy ve lhůtě dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

* 1. Nepředá-li zhotovitel objednateli celé dílo nebo jeho část ve lhůtě stanovené v čl. II., odst. 2.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.
	2. V případě, že zhotovitel neprovede úpravu díla dle čl. V bod 5.6., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla nebo její nedodané části včetně DPH za každý den prodlení.

**VII. Pojištění**

7.1**.** Uchazeč je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu

 způsobenou zadavateli při plnění zakázky.

**VIII. Oprávněné osoby**

* 1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
	2. Oprávněné osoby ve věcech věcné náplně předmětu díla objednatele:
1. PaedDr. Vladimíra Štrynclová tel. 775657147
2. Ing. Ivana Šreková, tel. 353224830
	1. Oprávněné osoby ve věcech věcné náplně předmětu díla zhotovitele:
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….

###### **IX. Závěrečná ustanovení**

* 1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

* 1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svých oprávněných zástupců.

Karlovy Vary dne:

Objednatel: Zhotovitel:

----------------------------------------------- ----------------------------------------------

zaSŠ logistická Dalovice p. o.  *.*

 PaedDr. Vladimíra Štrynclová

 ředitelka školy