Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

poskytuje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

k podlimitní veřejné zakázce na důlní stavební práce

zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) a  ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,                   o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa“

Veřejná zakázka na stavební práce

- Obsah

Obsah	2

1. Obecné pokyny	3

2. Identifikační údaje zadavatele a kontaktní osoby	4

3. Údaje o veřejné zakázce	4

4. Obchodní podmínky	4

5. Vymezení plnění veřejné zakázky	4

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky	6

7. Způsob hodnocení nabídek	6

9. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky	13

10. Poskytnutí jistoty	14

11. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek	15

12. Zadávací lhůta	15

13. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby	15

14. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky	16

15. Poskytování informací	17

16. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku	17

17. Bankovní záruka	18

18. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci	19

19. Uzavření smlouvy	19

20. Práva zadavatele	19

- 1. Obecné pokyny

1.1.	Zadavatel zadává veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení, které se řídí zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon) a souvisejícími předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech pro uchazeče, jsou dány ustanoveními tohoto zákona.

1.2.	Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky ve smyslu § 98 zákona nebudou přijaty.

1.3.	Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž řídit

1.4.	Zadavatel požaduje, aby si každý uchazeč řádně zkontroloval výkaz výměr. V případě, že uchazeč zjistí absenci některých informací, položek či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci a jejich přílohách, je povinen písemně požádat zadavatele o dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Pokud tak uchazeč neučiní, nemůže následně uplatnit zjištěné nedostatky (navýšení dodatečných prací), které zjevně vyplývají ze zadávací dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazu výměr.

1.5.	Přílohy zadávací dokumentace jsou vzorové pro jednoznačné vymezení požadavků a dále pro přesnou (snadnou) orientaci v nabídkách uchazečů. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy, tj. doplnění chybějících údajů. Pro splnění požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace musí uchazeči, mimo jiné, v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v těchto přílohách.

1.6.	Uchazeči si  pečlivě prostudují a splní všechny pokyny, termíny a podmínky a vyplní všechny formuláře obsažené v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo dokumentace, které nebudou splňovat zadávací podmínky obsažené v oznámení o zakázce a dále specifikované v zadávací dokumentaci, budou mít podle okolností za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení této veřejné zakázky.

1.7.	Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení této veřejné zakázky a zadavatel nebude v žádném případě zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení. Zadavatel nebude odpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou uchazeči vzniknout v souvislosti s návštěvami a průzkumem místa budoucí stavby nebo v souvislosti s jakýmikoliv dalšími aspekty zadávacího řízení.

- 2. Identifikační údaje zadavatele a kontaktní osoby

název: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

sídlo: Zámecká 1, 356 01 Sokolov

zastoupený: Ing. Michael Rund, ředitel

IČ: 72053801

tel., fax: 352 324 021, 352 602 217

e-mail: muzeum@muzeum-sokolov.cz

Kontaktní osoby ve věcech odborné problematiky a ve věcech formální stránky zadávacího řízení jsou Jiří Loskot, e-mail: loskot@muzeum-sokolov.cz,  352324027, mobil 724547139 – Muzeum Sokolov, p. o. KK.

- 3. Údaje o veřejné zakázce

Název zakázky: „Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - v k. ú.

Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa“

- 4. Obchodní podmínky

Přílohou této dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem výběrového řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, která musí být součástí nabídky, a která musí být podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy o dílo:

doplnění identifikačních údajů uchazeče;

doplnění finančních částek smluvní ceny.

Zadavatel připouští pouze výše uvedené úpravy návrhu smlouvy a které jsou označeny „doplní uchazeč“, ostatní úpravy jsou nepřípustné a budou mít za důsledek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

- 5. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací.

Jedná se o zajištění kritických částí dolu ohrožující stabilitu podzemí a povrchu, včetně zajištění bezpečnosti návštěvníků muzea z řad odborné i laické veřejnosti. Hlavním cílem je zajištění odvodnění zpřístupněného komplexu bývalých SDD a propojení s bývalými ODD pro návštěvníky.

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Dále je předmětem plnění zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

- SO 01 Zajištění odvodnění zpřístupněného komplexu SDD

- SO 02 Propojení komplexu SDD a ODD pro návštěvníky

- SO 03 Průzkum a zajištění části odvodňovací štoly Barbora

- SO 04 Stabilizace propadů velkých komor v sektoru H, B, L a K1

- SO 05 Dokončení stabilizace jámového stvolu staré jámy Jeroným v SDD

- SO 06 Průzkum a stabilizace jámy Jeroným v komplexu ODD

Podrobný popis stavebně-technického řešení je uveden v kapitole F projektové dokumentace. Dokumentace jednotlivých stavebních objektů. Zásobování energiemi, doprava materiálu, odvodnění, terénní úpravy jsou řešeny kapitole F. Dokumentace stavebních objektů a v kapitole E. Zásady organizace výstavby

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

- realizace veřejné zakázky bude probíhat za plného provozu důlního díla – bývalých starých důlních děl (SDD)

- Při realizaci stavby je nutno vzít v potaz časové omezení stavební činnosti dle vyjádření CHKO Slavkovský les (týká se přezimování netopýrů v důlním díle). Časové omezení je stanoveno v období od 1. listopadu do 31. března.

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a uchazeč může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí uchazeč doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky či změny obchodních nebo technických podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému zhotoviteli stavební povolení v právní moci na předmětnou stavbu a 1 listinné paré předmětné projektové dokumentace a jedno v elektronické podobě.

Předpokládaná doba realizace je 10 let. Rozsah ročních prací bude záviset na výši uvolněných finančních prostředků od poskytovatele dotace v daný rok, který se přiděluje a schvaluje každý rok jednotlivě vždy na základě výsledků předchozího roku. Zadavatel si vyhrazuje právo každý rok si určit rozsah a druh prací v závislosti na výši uvolněných finančních prostředků v daný rok a dodržení harmonogramu prací v daném roce.

Vítězný uchazeč musí být přítomen u každé případné kontroly poskytovatele dotace a v případě vyžádání jakéhokoliv dokumentu nebo jiného požadavku od poskytovatele dotaci popř. zadavatele, poskytnou maximální spolupráci.

Vítězný uchazeč (dodavatel stavebních prací) na konci projektu vytvoří konečnou monitorovací zprávu o činnosti v závislosti na požadavcích zadavatele a poskytovatele dotace.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednavatele a poskytovatele dotace ke konzultacím (kontrolním dnům, které budou realizovány v místě realizace zakázky a seznámit objednavatele se zpracovanými návrhy a dalšími technickými způsoby provádění díla.

Technický dozor bude provádět zadavatel, autorský dozor hlavní projektant. Autorský dozor bude financován zhotovitelem akce.

- 6. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení prací je v 1. srpna 2015

Předpoklad ukončení prací 31. říjen 2025

Místem plnění je Národní kulturní památka důl Jeroným v Čisté.

- 7. Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro zadání zakázky jediné hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč včetně DPH. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny včetně DPH od nejnižší až po nejvyšší

8. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

  - splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč doloží způsobem podle ustanovení § 53 odst. 3 zákona;

  - splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona. Splnění předpokladů uchazeč prokáže předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky – uchazeč předloží kopie dokladů,

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – uchazeč předloží kopie dokladů,

Uchazeč předloží, že má k dispozici oprávnění k podnikání alespoň pro následující činnosti:

- Hornická činnost v rozsahu dle ust. §2 písm. c), g), i) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění.

- Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu dle ust. §3 písm. c), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění.

- Projektování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle ust. §2 písm. c), g) a dle §3 písm. c), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění.

- Výkon zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a výkon důlně měřických činností v rozsahu dle ust. §2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění.

- Geologické a geotechnické práce v rozsahu dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a to pro obory hydrogeologie, inženýrské geologie a ložiskové geologie a dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě pro obor geotechnika.

- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

- splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje:

- zkušenost s prováděním prací seznamem ukončených prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat název, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně a kontakt na osobu objednatele. Z textu  osvědčení musí být zřejmé splnění minimálních požadovaných parametrů (viz parametry níže).

- Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o komplexní velmi složitou multioborovou zakázku realizovanou v komplexu starých důlních děl a v národní kulturní památce historického dolu z 16. století je požadovaná minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů:

Seznam prací musí obsahovat alespoň 6 významných prací obdobného charakteru, tj. zajištění, zabezpečení, stabilizace či sanace starých nebo opuštěných důlních děl v souhrnném finančním objemu minimálně 24,5 mil. Kč bez DPH a

- Alespoň dvě byly realizovány za účelem zajištění stability důlního díla (SDD nebo ODD) ovlivňujícího v pásmu vlivu stabilitu asfaltové silnice v objemu každé minimálně 2,0 mil. Kč.

- Minimálně jedna z nich musí zahrnovat stabilizační práce starého důlního díla za účelem zpřístupnění Národní kulturní památky (SDD) pro veřejnost v minimálním objemu 5,0 mil. Kč.

- Alespoň jedna z těchto prací musí zahrnovat realizaci vystrojení staré svislé jámy (SDD nebo ODD) a její zpřístupnění v minimálním objemu 2,5 mil. Kč.

- Minimálně jedna z uvedených prací musí zahrnovat obnovu nebo rekonstrukci odvodňovací štoly nebo odvodňovacího koridoru zmáháním závalu v minimálním objemu 2,5 mil. Kč

- Nejméně jedna z těchto prací musí zahrnovat průzkumné a sanační vrty za účelem stabilizace jámy (SDD nebo ODD) ohrožující stabilitu povrchu a to pomocí tlakové injektáže (2 MPa) a stabilizačních mikropilot v objemu minimálně 2,5 mil. Kč.

Nezbytnou přílohou seznamu budou kopie rozhodnutí o povolení činnosti příslušného stavebního úřadu, nebo příslušného OBÚ a nebo kopie ohlášení zahájení činnosti potvrzená příslušným OBÚ.

S ohledem na nezbytnost provedení doplňujících průzkumných a projekčních prací v průběhu realizace (plánovaná realizace na období 10 let) a složitosti geotechnických poměrů lokality bude zkušenost uchazeče doložena následujícími pracemi:

- Seznamem samostatných významných projekčních prací obdobného charakteru, tj. zpracování projektů zajištění, stabilizace, sanace nebo likvidace starých nebo opuštěných důlních děl, který obsahuje alespoň 6 významných prací v souhrnném finančním objemu minimálně 2,5 mil.  Kč bez DPH a alespoň jedna z těchto služeb musí zahrnovat zpracování projektu týkajícího se zpřístupnění SDD pro veřejnost v objemu min. 800 tis. Kč.

- Seznamem samostatných významných průzkumných prací, které nebyly součástí projekčních a realizačních prací, obdobného charakteru, tj. realizací průzkumných prací pro zajištění, zpřístupnění, stabilizaci či sanaci alespoň 6 starých nebo opuštěných důlních děl v souhrnném finančním objemu min. 800 000 Kč bez DPH a alespoň dvě z těchto služeb musí zahrnovat geotechnický průzkum svislé případně úklonné jámy (SDD nebo ODD) a jedna z nich průzkum odvodňovací štoly (SDD nebo ODD).

- Uchazeč dále doloží zkušenost významných prací z činnosti geotechnického dozoru a geotechnického monitoringu při realizaci ražeb podzemních liniových staveb (tunelů, štol) odpovídající požadavku projektové dokumentace veřejné zakázky a to osvědčením alespoň dvou významných prací v objemu každé minimálně 5,0 mil. Kč bez DPH, přičemž alespoň jedna bude zahrnovat geotechnický dozor a geotechnický monitoring při ražbě odvodňovací štoly.

- Uchazeč dále doloží zkušenost významné práce z činnosti důlního mapování a geodetického zaměření starých důlních děl důlním měřičem alespoň jednou významnou službou obdobného charakteru, tj. geodetické zaměření podzemních prostor (SDD nebo ODD) a vytvoření mapy podzemí starých důlních děl v minimálním finančním objemu 300 000 Kč bez DPH.

Splnění těchto předpokladů bude doloženo seznamem požadovaných významných prací a předložením kopií osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit. Požadované práce budou doloženy za dobu realizace  v posledních 5 letech.

- Uchazeč dále předloží smlouvu o zabezpečení výkonu báňské záchranné služby po dobu realizace veřejné zakázky, tedy v období 2015-2025 dle požadavků OBÚ.

Dále technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží seznam vedoucích zaměstnanců uchazeče, jež budou odpovídat za realizaci příslušných prací. Uchazeč tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu realizačního týmu (klíčových odborníků) vytvořeného pro plnění předmětu veřejné zakázky dle níže uváděných požadavků a předloží kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a kvalifikaci s uvedením délky odborné praxe jednotlivých klíčových odborníků uchazeče, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Přílohou tohoto seznamu budou podepsané (danou osobou) profesní životopisy každého klíčového odborníka, doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání každého klíčového odborníka a doklady k prokázání odborné kvalifikace.

Zadavatel požaduje, aby klíčoví odborníci uchazeče (týmu) uvažovaného pro plnění předmětu veřejné zakázky, jak jsou níže specifikováni, splňovali tyto minimální podmínky:

  - Projektový manažer - vedoucí realizačního týmu

- vysokoškolské vzdělání báňského zaměření

- nejméně 10 let praxe v zajišťování a likvidace starých a opuštěných důlních děl a min. 4 roky praxe v řízení a koordinaci zajištění zpřístupňovaných starých důlních děl.

- osvědčení závodní dle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 298/2005 Sb. v platném znění.

- osvědčení báňský projektant dle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 298/2005 Sb. v platném znění.

- zkušenost z pozice závodní minimálně 10 let při zajišťování a likvidaci SDD nebo ODD (HDD).

- zkušenost z řídící pozice hlavní inženýr/projektový manažer při realizaci zajištění podzemní stavby SDD nebo ODD, z toho alespoň jedné v rozsahu finančního objemu stavebních prací min. 5,0 mil. Kč.

- existence pracovního poměru u uchazeče.

b) Závodní dolu - zástupce vedoucího týmu

- vysokoškolské vzdělání báňského zaměření

- nejméně 10 let praxe na podzemních stavbách (SDD, ODD, štoly, tunely).

- osvědčení závodní dolu dle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č.298/2005 Sb. v platném znění.

- osvědčení bezpečnostní technik dle § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č.298/2005 Sb. v platném znění.

- osvědčení autorizovaný inženýr pro obor geotechnika dle § 5 odst. 3, písm. i) zák. č. 360/1992 Sb.

- existence pracovního poměru u uchazeče.

  - Odpovědný geotechnik

- vysokoškolské vzdělání stavebně-technického zaměření

- nejméně 10 let praxe na podzemních liniových stavbách (štoly, tunely) a min. 5 let ve vedoucí pozici geotechnického monitoringu podzemních staveb.

- osvědčení báňský projektant dle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č.298/2005 Sb. v platném znění.

- osvědčení autorizovaný inženýr pro obor geotechnika dle § 5 odst. 3, písm. i) zák. č. 360/1992 Sb.

- zkušenost z řídící pozice odpovědný/hlavní geotechnik při realizaci podzemních liniových staveb (štol, tunelů), z toho alespoň jedné v rozsahu finančního objemu prací geotechnického monitoringu min. 5,0 mil. Kč a geotechnického dozoru také v min. objemu 5,0 mil. Kč.

- existence pracovního poměru u uchazeče.

  - Odpovědný geolog

- vysokoškolské vzdělání geologického zaměření

- nejméně 10 let praxe v oboru inženýrské geologie a hydrogeologie a min. 5 let na podzemních stavbách.

- osvědčení odborné způsobilosti v oboru inženýrské geologie a hydrogeologie - osvědčení o odborné způsobilosti geologických prací projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce dle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v rozsahu dle § 2 odst. 2 písm. c) a d) vyhlášky č.206/2001 Sb., v platném znění.

- zkušenost z výkonu pozice odpovědný geolog při realizaci podzemních liniových staveb, z toho alespoň jedné v rozsahu finančního objemu geologických prací min. 5,0 mil. Kč.

- existence pracovního poměru u uchazeče.

  - Odpovědný geodet

- vysokoškolské vzdělání geodetického zaměření

- nejméně 10 let praxe v řízení geodetických prací na podzemních liniových stavbách.

- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví v platném znění.

- osvědčení o odborné způsobilosti hlavní důlní měřič dle § 3 vyhlášky ČBU č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem v platném znění v rozsahu ust. § 2 odst. 1 písm. m) hlavní důlní měřič dle vyhlášky č. 298/2005 Sb. v platném znění.

- zkušenost z výkonu pozice hlavní geodet při realizaci monitoringu podzemních staveb, z toho alespoň jedné v rozsahu finančního objemu geodetických prací monitoringu dosahující částky alespoň 5,0 mil. Kč bez DPH.

- existence pracovního poměru u uchazeče.

f) Koordinátor BOZP

- vysokoškolské vzdělání geologického nebo báňského zaměření.

- nejméně 10 let praxe v oboru a minimálně 4 roky na podzemních stavbách (SDD, ODD, štoly, tunely).

- osvědčení o odborné způsobilosti koordinátor BOZP dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o BOZP v pracovněprávních vztazích v platném znění.

- zkušenost z výkonu pozice koordinátor BOZP min. 2 roky při realizaci vodohospodářských staveb, z toho alespoň jedné při realizaci zajištění nebo likvidace SDD nebo ODD v rozsahu finančního objemu stavebních prací dosahující částky alespoň 5,0 mil. Kč bez DPH.

- existence pracovního poměru u uchazeče.

Seznam klíčových odborníků dodavatele a prokázání jejich kvalifikace bude předloženo ve formě uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, včetně potvrzení osvědčení objednatele prokazující zkušenost z výkonu požadované pozice.

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly předložených dokladů u subjektů, které tyto doklady vystavily nebo potvrdily.

„Významnou prací“ se rozumí zakázka, s parametry stanovenými a požadovanými v zadávací dokumentaci, jejímž předmětem je práce realizovaná dodavatelem jako přímým účastníkem smluvního vztahu s objednatelem.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů

Splnění kvalifikačních předpokladů může uchazeč prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ust. § 127 zákona nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ust. § 134 zákona, případně předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v ust. § 143 zákona.

Další podmínky pro prokázání splnění kvalifikace

Prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

a)   doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatelem (čestné prohlášení) a

b)   doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm. a) zákona subdodavatelem (výpis z obchodního rejstříku) a

c)    smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení § 54 písm. a) zákona.

Společná nabídka několika dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů v souladu s ustanovením § 51 odst. 5 zákona povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli dle ustanovení § 51 odst. 5 zákona, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Nabídka podaná zahraničním dodavatelem

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnost čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Doklady předkládané zadavateli před podpisem smlouvy

Pouze uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů, prokazujících splnění kvalifikace. Účinnost těchto zpětně předkládaných dokladů musí být prokazatelná již v době podání nabídky. V případě, že uchazeč tuto povinnost nesplní a doklady prokazující splnění kvalifikace nepředloží, považuje se tato skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Uchazeč v rámci své nabídky předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být dle ust.  § 57 odst. 2 zákona starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být, dle ust. § 127 odst. 4 zákona, k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů nesmí být, dle ust. § 143 odst. 4 zákona, starší 3 měsíců a musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů musí, dle ust. § 134 odst. 1 zákona, obsahovat údaje, které jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Doklady, prokazujících splnění kvalifikace musí být v plném rozsahu zpracovány v písemné formě a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se tedy nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

- 9. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

#### Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, a to za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh a bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny až do konce její platnosti.

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- celková cena díla v Kč bez DPH,

- vyčíslení DPH a

- celková cena díla včetně DPH.

Nabídková cena bude uvedena na zvláštním listu, v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Cena jednotlivých dílčích prací, dodávek a činností bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace), do kterého uchazeč v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek a který bude předložen v rámci nabídky uchazeče.

Uchazeč musí při oceňování výkazu výměr v členění položkového rozpočtu:

- dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce stavebního charakteru,

- postupovat tak, aby v žádném případě jeho oceněním nedošlo k vyřazení jakékoliv položky, doplnění položky, jakémukoliv zásahu do popisu položky, změny množství nebo změny jakéhokoliv jiného údaje ve výkazu výměr,

- dodržet popis položky tak, jak byla definována zadavatelem,

- ocenit bez výjimek veškeré položky (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce ve výkazu výměr, nikoliv ocenění „nulou“ nebo vynechání ceny o této položky s odůvodněním, že cena je zahrnuta v jiné položce - neakceptovatelné) a dodržet obsahovou náplň,

- uchazeč dále nesmí „rozpouštět“ položky pod jiné položky,

Za soulad položkových rozpočtů a výkazů výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu § 76 odst. 3 zákona. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek, apod.) může být nabídka vyloučena.

Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením apod., je uchazeč povinen tuto změnu, oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§ 49 odst. 2 zákona), zahrnout do svých položkových rozpočtů. Taková změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

Pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.

Za nesplnění zadávacích podmínek zadavatel považuje i případ, kdy uchazeč ocení některé položky výkazu výměr nulou.

- 10. Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 300.000,- Kč ( slovy: Třistatisíc korun českých ). Jistotu poskytne uchazeč jednou z těchto forem :

- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“)

- bankovní záruky

- pojištění záruky.

Účet zadavatele určený ke složení peněžní jistoty je 107-807480287/0100 Jako variabilní symbol uvede uchazeč své IČO. Složení jistoty uchazeč prokáže dokladem, který bude nedílnou součástí nabídky. V případě peněžní jistoty je relevantním dokladem o jejím poskytnutí doklad o tom, že příslušné finanční prostředky byly skutečně složeny na příslušný účet. Jako dostatečný doklad nelze akceptovat příkaz k úhradě. Uchazeč v nabídce uvede, na jaké číslo účtu má být peněžní jistota vrácena.

Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předloženy zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek v jednom originále. Originál dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky budou uloženy v samostatné, oddělené složce (příp. obalu), ze kterého jej lze vyjmout bez zásahu do ostatních částí nabídky a bez jejich poškození. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 43.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odstavci 7 pojistné plnění.

Uvolnění finanční jistoty bude provedeno podle § 67 zákona.

- 11. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky je možné zasílat doporučeně na adresu: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Zámecká 1, 356 00 Sokolov (rozhodující je razítko doručení) nebo osobně do kanceláře číslo 22 v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 2.7.2015 do 13:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2.7.2015 v 13:00 hodin v klubovnách sokolovského zámku, sídla Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti. Přítomní uchazeči svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů.

- 12. Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 60 kalendářních dnů.

- 13. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Dodavatel je povinen na svoji vlastní odpovědnost navštívit a prohlédnout si místo budoucí stavby a jeho okolí, za účelem zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

Účast prohlídky místa plnění veřejné zakázky je povinná s ohledem na charakter, délku trvání a složitosti celé zakázky a je podmínkou v účasti ve výběrovém řízení.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 19.6.2015 v 9:30 hodin na místě stavby.

K prohlídce je nutné s sebou vzít pracovní oblečení, pracovní obuv, popř. helmy a svítilny (lze si zapůjčit u zadavatele)

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení a odborné problematiky je Jiří Loskot, 352 324 027.

- 14. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Zadavatel doporučuje, aby sešití bylo opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označena:

NEOTVÍRAT – NABÍDKA – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA –

„Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - v k. ú.

Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa“

Na obálce musí být uvedena také adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat případné oznámení podle ust. § 71 odst. 5 zákona, jelikož nabídky, doručené po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány ani hodnoceny.

Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém jazyce. Doporučujeme veškeré části nabídky svázat nebo sešít tak, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci a jednotlivé stránky nabídky postupně očíslovat.

Nabídka může být, vedle tištěné podoby, uchazečem předložena také 1x v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu kompatibilním s MS Word, MS Excel a PDF. V případě, že tak uchazeč neučiní, nemá tato skutečnost na posouzení a hodnocení nabídky žádný vliv.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

- Obsah nabídky

- Prokázání kvalifikace

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v tomto oddílu nabídky bude formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů“, který je přílohou zadávací dokumentace).

- Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. Uchazeč použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o požadované údaje.

- Cenová nabídka

- Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. V těchto výkazech výměr nesmí být uchazečem provedena žádná změna, vyjma doplnění jednotkových cen.

- Seznam subdodavatelů – uchazeč uvede výčet všech subdodavatelů na dodávky, činnosti a stavební práce. Dále uvede rozsah věcného plnění na realizaci zakázky u těchto subdodavatelů. V případě, že uchazeč nebude v rámci svého plnění využívat subdodavatele, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení (příloha č. 8 této zadávací dokumentace).

- Případně další přílohy a doplnění nabídky.

- 15. Poskytování informací

V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel sdělí tyto změny všem známým uchazečům a uveřejní tyto informace také na profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_121.html

Uchazeč je v souladu s ust. § 49 zákona oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky zadavatel sdělí odpověď i se zněním původního dotazu všem známým uchazečům nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace.

Kontaktní osoba:		Jiří Loskot

tel. 724 547 139

e-mail: loskot@muzeum-sokolov.cz

- 16. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

Změní se daňové předpisy.

- Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Podává-li nabídku více uchazečů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

- V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy o dílo.

- Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

- Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e)  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky bude financován z veřejných prostředků. V případě, že nebude-li dotace zadavateli přidělena anebo bude již vydané rozhodnutí o přidělení dotace zrušeno anebo nebude-li smlouva o poskytnutí dotace uzavřena či bude-li následně zrušena (ukončena) anebo nebude podpora z dotačního programu poskytnuta příp. bude pozastavena anebo dojde k ukončení dotačního programu bez garance zaplacení finančního podílu na tuto veřejnou zakázku ze státního rozpočtu ČR, zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení;

- případně před zahájením plnění předmětu zakázky jednostranně odstoupit od smlouvy s vítězným uchazečem.

- V obou případech uchazeč /vítězný uchazeč nemá nárok na zadavateli vymáhat náhradu za již vynaložené prostředky, ušlý zisk, případně další náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

- 17. Bankovní záruka

- Zadavatel (dále jen objednatel) požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany uchazeče (dále jen zhotovitele) za provedení předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých), a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění veřejné zakázky, sankčních ustanovení a za řádné odstranění vad uplatňovaných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady v záruční době.

- Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

- Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

  - výše zajištěné částky je 500.000,- Kč,

  - záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději v den předcházející dni podpisu smlouvy,

  - bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení díla stanovenou ve smlouvě a dobu běhu záručních dob,

  - právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční době povinen,

  - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu bude objednatelem kvalifikováno jako neposkytnutí nesoučinnosti k uzavření smlouvy ze strany zhotovitele.

- 18. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci

Textová část zadávací dokumentace bude ode dne odeslání výzvy k podání nabídek, zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_121.html.

Kompletní zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh, je možno si osobně vyzvednout nebo si ji nechat poslat poštou na dobírku, vše po předchozí písemné či telefonické dohodě, na adrese:

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Zámecká 1

356 01 Sokolov

Kontaktní osoba: Jiří Loskot, tel. 724 547 139, loskot@muzeum-sokolov.cz.

Úhrada za zadávací dokumentaci je 500,- Kč včetně DPH.

Uchazeč částku zaplatí buď hotově nebo na účet 107-807480287/0100. Variabilní symbol uvede uchazeč svoje IČO. Po obdržení této částky zadavatel pošle zadávací dokumentaci včetně všech příloh na nosiči CD a vydá potvrzení o platbě.

- 19. Uzavření smlouvy

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě ustanovené v § 82 odst. 2 zákona. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Zadavatel neumožní žádnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by:

- za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných uchazečů;

- za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo;

- měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že uchazeč uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

- 20. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- soutěžní podmínky změnit,

- nevracet uchazečům podané nabídky,

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži,

- ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob,

- změnit termín a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení pokud:

- nastanou důvody uvedené v ust. § 84 zákona.

V Sokolově dne 27.5.2014

Ing. Michael Rund 									        ředitel Muzea Sokolov

příspěvkové organizace Karlovarského kraje

Přílohy:

| Formuláře: | Krycí list nabídky Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů |
| --- | --- |
| vzorová podoba smlouvy o dílo |  |
| projektová dokumentace v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem a elektronická verze výkazu výměr |  |
| Tabulka – tým klíčových odborníků |  |
| Seznam subdodavatelů |  |