tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na provedení stavebních prací pro stavbu: „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Název zakázky:

„REKONSTRUKCE LÁVKY PRO CYKLOSTEZKU OHŘE V MOSTOVĚ“

- Identifikační údaje zadavatele

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ:   	70947023

DIČ: 	CZ70947023

E-mail: podatelna@ksusk.cz

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, tel. 352 356 120,

mobil: 602 557 341

Odp. pracovník: Rostislav Kadlec, mobil: 725 352 649

Odp. pracovník ve věcech veřejné zakázky: Helena Budeanuová, tel.: 325 356 103,

mobil: 607 094 208

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

- Základní ustanovení

- Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

- Podáním nabídky dodavatel akceptuje veškeré podmínky a požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

  - Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby: “Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a touto výzvou. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Hlavní předmět díla dle CPV: 45221110-6 Mosty.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je cca  10 272 885,36 Kč bez DPH.

Stručný popis a účel veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba lávky přes řeku Ohře v obci Mostov. Nová lávka je navržena jako jednopolová visutá ocelová konstrukce s ocelovými pylony tvaru A. Délka přemostění je 64,92 m, volná šířka lávky je 2,50 m. Po vymístění inženýrských sítí bude provedena demolice stávající lávky. Osa nové lávky je posunuta v místě původní pravobřežní opěry o cca 1,0 m po směru toku. Niveleta je navržena v symetrickém vrcholovém oblouku se sklonem tečen 6%. Založení je hlubinné na vrtaných pilotách, doplněné zemními kotvami k zachycení vodorovných sil. Nosná konstrukce je ocelová a spoje šroubové. Je tvořena přímo zavěšenými příčníky a třemi podélníky. Konstrukce je doplněna po obou stranách předpjatými stabilizačními lany kotvenými do boků opěr. NK je zavěšena pomocí tyčových závěsů na nosná lana pnutá mezi pylony. Mostovka je tvořena příčně ukládanými plechovými profily tvaru C s děrovanou horní plochou (protiskluzová úprava). Povrchová úprava je žárový Zn. Zábradlí je oboustranné ocelové výšky 1,30 m s výplní z nerezových lankových sítí.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

- předání staveniště a zřízení zařízení staveniště

- frézování vozovky

- demontáž stávajícího veřejného osvětlení

- odstranění vybavení mostu a podkladních vozovkových vrstev

- bourání ocelové konstrukce mostu

- bourání základových pasů spodní stavby mostu a křídel

- vytyčení + hlubinné založení + doplnění zemními kotvami

- montáž ocelové konstrukce

- doplnění o stabilizační lana

- definitivní instalace VO

- osazení plechových profilů tvarů C protiskluzovou úpravou

- úpravy kolem mostu a stavební práce pro zprovoznění objektu

- hlavní mostní prohlídka

- předání stavebního objektu a uvedení do provozu

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba nové lávky cyklostezky Ohře v Mostově. Stavební akce obsahuje tyto SO:

SO 201 Lávka přes Ohři Je navržena nová Ocelová konstrukce s ocelovými pylony. Založení bude hlubinné na vrtaných pilotách. Konstrukce je doplněná předpjatými ocelovými lany a na mostovku budou položeny plechové profily tvaru. Povrchová úprava je žárový Zn. SO 401 Přeložka veřejného osvětlení V obci Mostov je proveden rozvod VO závěsným vodičem ´po betonových a ocelových sloupech. V části trasy dochází ke styku se stávající lávkou, zde je veden vzdušný sdělovací kabel. Vedení je v kolizi se stávající lávkou. Přeložka bude provedena ve dvou etapách provizorní a definitivní. V definitivním řešení bude napojena na stávající rozvod v daných bodech. Z těchto bodů bude natažen zemní kabel, který bude v prostoru lávky uložen do plastové chráničky. Svítidla na pylonech budou napojena přes kabelové skříně. Předmětem plnění dle tohoto zadávacího řízení není stavební objekt SO 451 Přeložka sdělovacího vedení CETIN. Tento stavební objekt bude realizován společností CETIN na základě samostatné smlouvy. Zhotovitel je v rámci předmětu plnění povinen věcně a časově provádění všech stavebních objektů koordinovat.

Stavba „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ bude realizována z příspěvku v rámci

programu Státního fondu dopravní infrastruktury /dále jen předmětný projekt/.

Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

- Stavba bude prováděna za vyloučeného provozu na lávce. Zhotovitel vyznačí objízdnou trasu cyklostezky Ohře.

- Možnost napojení na el. energii je třeba projednat se zástupci ČEZ, případě využít elektrocentrálu. Napojení na pitnou vodu není k dispozici.

- Dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace a dle projektové dokumentace v nejvyšší normové jakosti a kvalitě při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP  a ČSN EN, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály              a povrchové úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v tomto případě účastník v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku).

- Stavba bude realizována v souladu s vydaným Stavebním povolením.

- Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému dodavateli jedno paré projektové dokumentace stupně DSP/PDPS stavby: „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“

- Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky a zadávací dokumentace, jejíž součástí je projektová dokumentace stupně DSP/PDPS a výkaz výměr, zpracovaný projekční kanceláří PONTIKA s r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, pod zakázkovým číslem 2016-67. Odpovědným projektantem je Ing. Luděk Oberhofner

- Dle § 36 odst. 4 zadavatel sděluje, že část zadávací dokumentace „Výkaz výměr – soupis prací“ a DSP/PDPS byl vypracován projekční kanceláří PONTIKA s r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary.

Požadavky pro realizaci veřejné zakázky:

- pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm), tak v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),

- vypracování realizační dokumentace, která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby.

- vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,

- dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,

- zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně,

- zpracování harmonogramu prováděných prací, který bude zpracován na jednotlivé práce po týdnech a bude obsahovat detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí souvisejících s realizací zakázky. Dále zadavatel požaduje předložit před předáním staveniště dokumentaci k BOZP dle z. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů (vyhodnocení rizik, plán BOZP..),

- provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, označení Staveniště po celou dobu realizace 1 ks informační tabule (dodávka zhotovitele) o velikosti cca 2,0 x 1,0 m s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi, dodavateli, technickém dozoru investora (dále jen TDI) a SFDI,

- zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti cyklistů na komunikaci v souvislosti s realizací lávky.

- odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku,

- zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace, zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly v souladu s potřebami zhotovitele, předanou dokumentací a s požadavky objednatele a aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve  znění pozdějších předpisů; v rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,

- zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem  BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve  znění pozdějších předpisů,

- sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno objednatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),

- poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,

- zajištění vypracování geometrického plánu Díla autorizovaným geodetem,

- zpracování a předání objednateli 2 paré projektové dokumentace a 1x na CD v otevřeném a uzavřeném formátu se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli mostní list a první mostní hlavní prohlídku zpracovanou do Systému pro hospodaření s mosty, protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby a geodetické zaměření skutečného provedení díla

- provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy

- zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojená i samotná účast při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

4) Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci účastníka

  - Prokázání základní způsobilosti

- Účastník prokáže základní způsobilost v rozsahu dle § 74 zákona, doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Základní způsobilost může dodavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

  - Prokázání profesní způsobilosti

- Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li účastník v obchodním rejstříku zapsán

  - doklad o oprávnění k podnikání, a to s předmětem podnikání např. „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění

  - osvědčení o odborné způsobilosti osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení zakázky (osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., a to v oboru mosty a inženýrské konstrukce). Zároveň účastník doloží prohlášení, že se jedná o kmenového zaměstnance účastníka, nebo že má s touto osobou uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci.

- Doklady prokazující profesní způsobilost předkládá účastník kopiemi dokladů, příp. je může nahradit čestným prohlášením. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

  - Prokázání technické kvalifikace

- Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:

seznam alespoň dvou významných dodávek obdobného charakteru (stavební práce obdobného charakteru - novostavba nebo rekonstrukce mostů), a to pouze v objemu vyšším jak 5 mil Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí             a dokončení těchto prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Osvědčení se považuje za platné a přípustné k prokázání technické kvalifikace, pokud uvedené stavební práce byly v průběhu stanovené lhůty dokončeny.

Doklady o kvalifikaci předloží dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je v dokládaném rozsahu nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být způsobilost prokázána) nebo platným certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů.

5) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace vč. výkazu výměr (ve formátech „pdf“, „excel“, „XC4“) a projektové dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele (https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html).

Na vyžádání Vám může být projektová dokumentace, DSP/PDPS, také zaslána v elektronické podobě na e-mail nebo přes úschovnu.

Kontaktní pracovník – Rostislav Kadlec, tel. 724 352 649, e-mail: kadlec.rostislav@ksusk.cz.

6) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení stavebních prací:                                      1.10.2018

Dílčí termín zahájení demolice stávající lávky od:                   1.12.2018

Zprovoznění nové lávky (předčasné užívání):                          18.05.2019

Úplné dokončení díla:                                                               14.06.2019

Místem plnění veřejné zakázky je lávka v extravilánu obce Mostov v Karlovarském kraji.

7) Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem daně z přidané hodnoty, proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty.

8) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.

- Nabídka bude dále obsahovat rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky dle této výzvy s členěním po jednotlivých ucelených částech. Nabídka bude dále obsahovat oceněný výkaz výměr a náklady jednotlivých částí zakázky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazu výměr obsažených v zadávací dokumentaci.

Uchazeč je povinen ocenit nenulovou hodnotou všechny položky ve výkazu výměr. Dále je povinen zahrnout (promítnout) do nabídky všechny náklady související s řádným a úplným dokončením díla dle této zadávací dokumentace.

- Záruční doba:

Minimální požadovaná záruční doba:

- na veškeré stavební práce a dodávky 60 měsíců

Platební podmínky:

- Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.

- Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem, placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur, které budou vystaveny na základě soupisu provedených prací potvrzeného odpovědným zástupcem zadavatele, a to až do výše 100 % celkové ceny díla.

- V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

- Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.

9) Místo pro podání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat

Nabídky mohou účastníci doručit osobně do podatelny nebo doporučeně poštou na adresu  Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení končí dne 24.07.2018 v 11:00 hod.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka – „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ – neotevírat nabídka“.

Na obálce budou dále uvedeny identifikační údaje a adresa účastníka.

10) Datum a čas otevírání obálek, místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.07.2018 v 11:00 hod. (bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek) v sídle Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282, 356 01 Dolní Rychnov, zasedací místnost č. 226. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků zadávacího řízení.

11) Informační schůzka a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

- Účastník je povinen seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky ve lhůtách dle zákona.

- Místo realizace díla je volně přístupné a lze si ho prohlédnout bez zástupce zadavatele. Proto zadavatel společnou prohlídku staveniště a místa plnění nebude organizovat.

12) Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

12.1  Základní požadavky na zpracování nabídky:

## Nabídka bude podána písemně, a to v listinné podobě.

## Nabídka bude podána v jednom výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

## Nabídka včetně veškerých příloh a dokladů bude zpracována v českém jazyce a cenové údaje budou uvedeny v českých korunách. Oceněný soupis prací výkazu výměr bude předložen v tištěné i elektronické formě.

## Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

## Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem účastníka.

12.2  Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

- Obsah nabídky

- Prokázání způsobilosti a kvalifikace

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (bude použit formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

- Cenová nabídka – přílohou tohoto oddílu nabídky bude oceněný výkaz výměr, vyčíslení celkové ceny díla, rekapitulace nákladů po ucelených částech a náklady jednotlivých částí ve formě nabídkových rozpočtů

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

13) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

13.1.  Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce

technického řešení než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití

alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek čl. 3. Veřejné zakázky.

13.2  Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 zákona vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, která je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 zákona.

13.3  Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření smlouvy předložit

a)  identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob podle písmene a) k dodavateli. Těmito doklady jsou zejména

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

  - seznam akcionářů,

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů nebo dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

14) Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo:

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění

- nevracet účastníkům podané nabídky

- podmínky zadávacího řízení změnit nebo doplnit v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona

- neposkytovat náhradu nákladů, které učástník vynaloží v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

- Stavba bude financována z příspěvku v rámci programu Státního fondu dopravní onfrastruktury (SFDI)

- V případě, že nedojde v průběhu zadávacího řízení ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) ze SFDI a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, může zadavatel zadávací řízení na zakázku zrušit v souladu s §127 písm. e) Zákona.

- V případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) ze SFDI                             a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má zadavatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo. V souvislosti se zrušením smlouvy o dílo se účastník výslovně vzdá práva na náhradu škody, která mu může vzniknout.

15) Zadávací lhůta

- Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, která končí dne 31.08.2018

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace