### Harmonogram plnění

na akci:

„Implementace elektronického oběhu dokumentů Karlovarského kraje“

Časy potřebné pro body 1, 2 a 4 doplní účastník zadávacího řízení.

| Činnost | Doba trvání |
| --- | --- |
| - analýza prostředí zadavatele a jeho požadavků: |  |
| - podání návrhu řešení: |  |
| - čas pro zadavatele na reakci na návrh řešení: | 1 týden od podání návrhu řešení |
| - vlastní implementace, dodávka a instalace: |  |
| - školení uživatelů a správců: | 2 týdny od instalace |
| - zkušební provoz a testování na cvičném prostředí: | 2 měsíce od skončení školení |
| - úpravy dle podnětů a připomínek a následné testování: | 1 měsíc od skončení zkušebního provozu |
| - protokol o předání dokončeného díla a uvedení do ostrého provozu: | 2. 2. 2019 |
| - poskytování servisní podpory a metodické pomoci | doba neurčitá |