Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem podání nabídky na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html

Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové adresy: bohuslav.peroutka@pedgym-kv.cz

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

- Název zakázky

Zabezpečení škol a školských zařízení v KK - kamerové systémy - SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o.

- Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka kamerového systému včetně instalace a zabudování. Rozsah prací je blíže specifikován projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací.

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením kamerového systému a jejím předáním zadavateli. Předmětem plnění je také dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN (výstražné tabulky). Dále je předmětem plnění zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení, dokumentace skutečného provedení a detailní popis jednotlivých prvků a obvodů v rozvaděčích.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

- mechanické zabezpečení školní budovy Lidická 445/40, Karlovy Vary

- instalace zabezpečovacích systémů (VDT, ACS, CCTV, PZTS) ve školních budovách v ulici Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

- instalace nadstavbového software, kterým budou propojeny jednotlivé bezpečnostní systémy

- projekt skutečného provedení včetně kabelových tras ve formátu Acad

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

- realizace veřejné zakázky bude předběžně probíhat v době od 15. 11. 2019 do 16. 12. 2019 za částečného provozu, veškeré práce budou projednány nejméně 5 pracovních dnů dopředu,

- realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 08:00 do 17:00 hodin a v ostatních časech po předchozí dohodě s objednatelem.

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace „Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, Lidická 455/40, Karlovy Vary, Drahovice Projekt bezpečná škola“ zpracovaná firmou Ing. Miloslav Buřič, v červnu 2019, stupeň: DZS, zodpovědný projektant: Ing. Miloslav Buřič (příloha č.4 výzvy).

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Záruka na celý předmět plnění bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců.

U dodaných technologických zařízení, kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců (např. elektropohony).

Vybraný dodavatel předloží před zahájením dodávky detailní návrh postupu instalace včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.

Po podpisu smlouvy budou předána vybranému zhotoviteli 2 paré předmětné projektové dokumentace v listinné podobě.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení fyzické realizace veřejné zakázky: 11. 11. 2019

Ukončení fyzické realizace veřejné zakázky

(budou dokončeny veškeré instalace (zabudování) a úklid): do 5 týdnů od zahájení (předpoklad 16. 12. 2019)

Ukončení a předání celkově dokončené veřejné zakázky,

vč. oživení všech systémů a předání dokladové části: den po ukončení fyzické realizace (předpoklad 17. 12. 2019)

Zahájení zkušebního provozu a odladění systémů v reálném provozu: ode dne předání (předpoklad 17. 12. 2019)

Ukončení zkušebního provozu a odladění systémů v reálném provozu: do čtyř dnů od zahájení zkušebního provozu (předpoklad do 20. 12. 2019)

Místem plnění je objekt školy Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ  Karlovy Vary, p. o., Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary.

- Obchodní podmínky

Přílohou č.3 zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem výběrového řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- pouze doplnění identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní ceny, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením (příloha č.2 výzvy), že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Účastník doloží splnění profesní způsobilosti čestným prohlášením (příloha č.2 výzvy) případně doložením dokumentů v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce.

Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

- Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu min. 2 významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Za významné stavební práce zadavatel považuje stavební práce, jejichž součástí bylo  zabezpečovací zařízení v objemu min. 300. 000,- Kč.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena dodávky včetně DPH.

- Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazů výměr (viz příloha č.4 výzvy) obsažených v zadávací dokumentaci.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.

- Dodatečné informace

V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 89 zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách písemně požádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

Zadavatel nepřipouští, aby účastník ve své nabídce uváděl ocenění některých částí veřejné zakázky tzv. pod čárou - v případě výskytu absence či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci je nezbytné postupovat dle výše uvedeného odstavce a požádat zadavatele o dodatečné informace. Zadavatel následně poskytne dodatečně informace všem účastníkům výběrového řízení.

- Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 1.11. 2019 do 09:00 hod.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 1. 11. 2019 od 10:00 na místě plnění veřejné zakázky se srazem v sekretariátu školy

- Kontaktní osobou výběrového řízení je Mgr. Bohuslav Peroutka, e-mail: bohuslav.peroutka@pedgym-kv.cz.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha č.1 výzvy)

- Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace (příloha č.2 výzvy)

- Cenová nabídka – přílohou bude vyplněný výkaz výměr (příloha č.4 výzvy)

- Návrh smlouvy (příloha č.3 výzvy)

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nepřipouštět variantní řešení

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/

- Identifikační údaje zadavatele

Název: 		Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, p. o.

Sídlo: 		Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Právní forma: 	příspěvková organizace

IČO: 		49753789

Karlovy Vary 07. 05. 2019

Mgr. Bohuslav Peroutka

ředitel školy

Přílohy:

1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

3) Návrh smlouvy o dílo

4) Projektová dokumentace a výkaz výměr