Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. …./MR/SÚ/2020

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČ: 	70947023

DIČ:	CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

odpovědný pracovník: Jiřina Barešová, technik péče o zeleň,

tel.: 352 356 181, mobil: 602 190 596, e-mail: baresova.jirina@ksusk.cz

/dále jen objednatel/

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupena

zapsaná do obchodního rejstříku

bankovní spojení:

číslo účtu:

Odpovědný pracovník:

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

„Podzimní náhradní výsadba dřevin v Karlovarském kraji“

I.

  - Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.

  - Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

  - Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

# Předmět díla

- Předmětem díla je náhradní výsadby dřevin podél silnic III/21828, III/21224, III/21227, III/2148, III/2145, III/2141, III/2125, III/21214, III/02111, III/21213, III/ 02110, III/21323, III/21329, III/2136, III/2161,              u III/2175, III/21219, II/209, II/210, II/222, III/2087, III/00625, III/00626 a na jiných místech v celkovém počtu 176 ks na pozemcích uvedených v soupisu výsadby, dle níže uvedené bližší specifikace.

- Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:

  - Zadávací dokumentace  …./MR/SÚ/2020

  - Cenová nabídka zhotovitele

- V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Výsadba 176 ks dřevin tohoto druhového složení:

- 37x Lípa srdčitá (Tilia cordata)

- 23x Dub letní (Quercus robur)

- 36x Javor klen (Acer pseudoplanus)

- 1x Javor mléč (Acer platanoides)

- 2x Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

- 1x Hrušeň obecná (Pyrus communis)

- 4x Buk lesní (Fagus sylvatica)

- 24x Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

- 27x Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)

- 1x Topol černý ‘Italica’ (Populus nigra ‘Italica’)

- 1x Smrk ztepilý (Picea abies)

- 19 x ovocné stromky dle vlastního výběru (jabloň, třešeň, hrušeň, slivoň)

- K výsadbě budou použity kvalitní (zdravé a nepoškozené) sazenice se zapěstovaným a nepoškozeným kořenovým balem. Dřeviny budou ukotveny standardně na tři frézované kůly (min. průměr kůlu 6 cm, délka kůlu 250–300 cm), spojené třemi příčkami z půlené frézované kulatiny. Menší dřeviny budou vhodně ukotveny na 1 kůl.

- Kmeny musí být rovné a nesmí se odchylovat v jakémkoliv místě o více než 5 cm (od pomyslné osy spojující kořenový krček a místo nasazení koruny), kmeny nesmí být poškozené. Koruny stromů nesmí obsahovat více jak jeden terminální výhon a ten nesmí být poškozen, koruny nesmí obsahovat vidličnaté větvení. Kmeny dřevin budou vhodně zabezpečeny proti okusu zvěří.

- Součástí výsadby bude také srovnávací řez a do 3let provedení výchovného řezu, a to v souladu se Standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015).

- Součástí plnění bude následná péče o dřeviny po dobu 2, 3, 4 a 5 let od vysazení (viz soupis prací) – kontrola ukotvení a obalu kmene, dostatečná zálivka, příp. výměna uschlého jedince. Zhotovitel dále zajistí dopravní opatření po dobu realizace, zjištění a vytyčení případných inženýrských sítí, finální úpravy dotčených pozemků, likvidaci odpadů vzniklých při stavbě. Do nabídkových cen budou dále zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou, dopravním opatřením.

- Zhotovitel při předání díla doloží objednateli zákres dřevin do katastrální mapy nebo do situace a fotodokumentaci náhradní výsadby.

- Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami.

- Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

| - Předpoklad zahájení prací: | 10/2020 |  |
| --- | --- | --- |
| - Dokončení prací (nejpozději do): | 30.11.2020 | (za příznivých klimatických podmínek) |

IV.

Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

| Cena bez DPH: | ……………………. | Kč |
| --- | --- | --- |
| 21 % DPH: | ……………………. | Kč |
| Cena s DPH: | ……………………. | Kč |

- Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy

- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek

- zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury za jednotlivé části předmětu plnění

- Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu díla a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

- Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v  termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.

- Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.

VI.

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 25 % z ceny díla.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

- V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.

VIII.

Záruka za jakost

- Výsadba bude provedena v souladu s metodickým doporučením: Arboristický standard SPPK A:02 001:2013.

- Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24, 36, 48 a 60 měsíců (dle soupisu prací) od předání předmětu díla.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání

- Pokud by byla součástí prací a dodávek část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:

  - aby práce na takových částech prací vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.

  - aby s dokumentací takových prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.

- Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.

- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

- X.

- Další ujednání

- Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim této Smlouvy.

- Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách https://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele:

a) Zadávací řízení č. …../MR/2020

b) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)

c) Nabídka zhotovitele

| V …………………….. dne: …………………… |  | V Sokolově dne:…………………… |
| --- | --- | --- |

…………………………………                                                ………………………………….

|  |  | Jan Lichtneger |
| --- | --- | --- |
|  |  | ředitel organizace |
|  |  | Krajská správa a údržba silnic |
|  |  | Karlovarského kraje, |
|  |  | příspěvková organizace |