- Popis veřejné zakázky:

  - Předmět plnění:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, provedení předprojektové a inženýrské činnosti, poskytnutí odborných souvisejících výkonů v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru projektanta pro investiční projekt ,,Zpracování projektové dokumentace akce: ISŠTE Sokolov – Revitalizace sportovní haly“, a to v rozsahu:

- Zpracování projektové dokumentace bouracích prací na stávající sportovní halu včetně samostatně vydaného rozhodnutí o odstranění stavby a zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí;

- Zaměření stávajícího stavu a geodetické zaměření zájmové lokality pro potřeby projektové přípravy

- Provedení potřebných průzkumů v minimálním rozsahu:

  - hydrogeologický průzkum,

  - inženýrskogeologický průzkum,

  - báňský posudek,

  - radonový průzkum,

- Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně zpracování příslušného návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění rozhodnutí o umístění stavby.

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebního povolení. Případně zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle § 94 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně výkazů výměr, ve formátu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

- Zpracování souhrnného rozpočtu (pokud bude potřeba vzhledem k financování zpracování rozpočtu v etapách).

- Zpracování projektu interiérového vybavení, který bude obsahovat technický popis jednotlivých kusů interiéru, přesné umístění v místnostech, vizualizace jednotlivých místností s určením barevností.

- Poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejných zakázek na stavební práce a dodávku interiérového vybavení spolupráce při zadání provedení díla dodavateli.

- Výkon autorského dozoru v rozsahu dle aktuální metodiky UNIKA.

- Zadavatel zvažuje s ohledem na usnesení vlády ČR č. 682 ze dne 25. 9. 2017 zpracování projektové dokumentace za využití metody BIM (Building Information Modeling). Součástí předmětu plnění v případě projektování metodou BIM by bylo i zajištění společného datového prostředí.

Celou dokumentaci zpracovat s ohledem na co nejmenší provozní náklady. Celý objekt navrhnout tak, aby byl maximálně soběstačný v těchto oblastech:

- automatizované řízení se vzdálenou správou všech chladících, větracích, topných, elektrických (zejména osvětlení) systémů

- automatizovaný přístupový systém, možnost elektronické správy přístupů jednotlivých prostor objektu včetně elektronického zabezpečovacího systému a dohledového systému (CCTV)

- návrh obnovitelných zdrojů energie

- zachytávání srážkových vod v retenčních nádržích pro provoz (WC, sprchy) - přebytečné srážkové vody odvést do řeky Ohře (využití stávajícího odvodu vč. lapolu z parkoviště sportovní haly)

- využití střechy k osazení fotovoltaických panelů pro výrobu vlastní elektrické energie – systém „ON-GRID“ založený na kombinaci přímé spotřeby vyprodukované elektrické energie a případného prodeje přebytků do distribuční sítě (včetně zajištění veškerých potřebných povolení a licencí).