Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6 v oblasti Karlových Varů

(dále také „ÚS D6 – I/13 – D6 KV“ nebo „územní studie“)

návrh Zadání

Pořizovatel:		Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

zastoupený vedoucí odboru Ing. arch. Janou Kaválkovou

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Koordinace úkolu:	Ing. Lukáš Švéda		vedoucí oddělení územního plánování

Bc. Petr Křenek			zodpovědný pořizovatel

Mgr. Barbora Merunková

Datum:		26. 8. 2021	VERZE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Územní studie bude prověřovat možnosti řešení, které nejsou obsaženy v platných územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) a také možnosti řešení, které jsou obsaženy ÚPD.

Výsledky územní studie, v částech, ve kterých se odchýlí od řešení obsažených v ÚPD, budou podkladem 
pro změny územních plánů a aktualizaci Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje.

Obsah zadání

V souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je stanoven obsah Zadání pro zpracování Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6 v oblasti Karlových Varů, (dále také „ÚS D6 – I/13 – D6 KV“ nebo „územní studie“) takto:

TEXTOVÁ ČÁST	3

1.	Základní údaje	3

2.	Vymezení řešeného území	3

3.	Cíle a účel sledované zpracováním územní studie	3

4.	Obsah řešení územní studie	4

5.	Obsah řešení územní studie - Komplexní posouzení vybraných variant	4

6.	Požadavky na rozsah, etapy a projednání územní studie	6

7.	Požadavky na rozsah a uspořádání územní studie v jednotlivých etapách	7

8.	Požadavky na zpracování a odevzdání územní studie	8

GRAFICKÁ ČÁST	10

9.	Výkres vymezení řešeného území	10

Seznam použitých zkratek

MÚK				mimoúrovňová křižovatka

KÚKK				Krajský úřad Karlovarského kraje

ORP				obec s rozšířenou působností

SFDI				Státní fond dopravní infrastruktury

ÚAP KK			Územně analytické podklady Karlovarského kraje

ÚPD				územně plánovací dokumentace

ÚPP				územně plánovací podklady

ÚS SD KV			Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů

ÚS D6 – I/13 – D6 KV 		Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6 v oblasti Karlových Varů

ZÚR KK			Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

Poznámka: Záměr dálnice D6 (včetně jeho realizovaných částí) ve směru státní hranice SRN/ČR – Cheb – Karlovy Vary – Praha vede zastavěným územím města Karlovy Vary, kde je označován za mezinárodní silnici I/6. Pro zjednodušení se v textu zadání používá sjednocená terminologie „dálnice D6“ pro všechny části záměru i v zastavěném území města.

- TEXTOVÁ ČÁST

- Základní údaje

  - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, dokončil v roce 2021 Územní studii silniční dopravy v oblasti Karlových Varů (dále jen „ÚS SD KV“). Výsledky této ÚS SD KV jsou k dispozici na tomto odkazu.

  - Na základě výsledků této ÚS SD KV, v souvislosti s připravovanou aktualizací Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a s následnými změnami územních plánů dotčených obcí, je potřebné navazující podrobnější prověření jednoznačné lokalizace koridoru pro trasu průtahu nebo obchvatu dálnice D6 v oblasti Karlových Varů, a to v souladu s koncepcí systému silniční dopravy v Karlovarském kraji.

  - Na základě výsledků ÚS SD KV se považuje za nezbytné sledovat a koordinovat napojení koridoru pro průtah / obchvat dálnice D6 s koridorem silnice I/13 v oblasti Karlových Varů.

  - Z hlediska významu předmětu řešení, části dálniční sítě, se jedná o záležitost nadmístního významu, svěřenou do působnosti orgánů kraje. Z hlediska rozsahu jde o oblast, která se dotýká správních území více obcí, mezi kterými je nutné řešení koordinovat.

  - Z těchto důvodů iniciuje Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako pořizovatel územně plánovacích podkladů dle § 7 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, z vlastního podnětu, pořízení Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6 v oblasti Karlových Varů.

- Vymezení řešeného území

  - Řešené území je vymezeno rozšířenými koridory navržených tras variant průtahu / obchvatu dálnice D6 č. 1, 2, 4 dle ÚS SD KV.  Pro účely vymezení řešeného území této územní studie jsou stanoveny šířky koridorů v průběhu tras na 500 m (250 m na obě strany od osy navržené trasy), v místech navržených MÚK 250 m od osy krajního jízdního pruhu navržené MÚK a v místech napojení na stávající komunikace 500 m za místo napojovacího bodu, viz grafická část: 9. Výkres vymezení řešeného území.

  - Řešené území se dotýká správních území těchto obcí: Dalovice, Jenišov, Karlovy Vary, Otovice, Sadov (vše na území obce s rozšířenou působností Karlovy Vary).

  - Po dohodě s pořizovatelem je možno v odůvodněném případě rozsah řešeného území upravit.

- Cíle a účel sledované zpracováním územní studie

  - Cílem územní studie je podrobněji a komplexně posoudit tři varianty trasy průtahu nebo obchvatu dálnice D6 v urbanizované oblasti Karlových Varů, a to na území města Karlovy Vary a obcí Jenišov, Otovice, Dalovice a Sadov, určit jejich technické parametry a navrhnout úpravy na navazující silniční síti, zejména silnice II/220 (směr Nejdek).

  - Cílem územní studie je doporučit jednu výslednou variantu ze tří variant průtahu nebo obchvatu trasy dálnice D6 v oblasti Karlových Varů, a to na základě odlehčení silniční dopravy zejména v oblasti ulice Dolní Kamenná a na radiálních komunikacích.

  - Pokud územní studie ve svých závěrech nenavrhne jednu ze tří podrobněji prověřených variant průtahu nebo obchvatu dálnice D6, potvrdí v současné době závazný koridor obchvatu D6 vymezený v platných ZÚR KK (varianta č. 6 v ÚS SD KV). Vybraná varianta bude následně prověřena v nejbližší aktualizaci ZÚR KK.

  - Vysokou odbornou úroveň územní studie zajistí složení zpracovatelského týmu, ve kterém budou zastoupeny urbanistické, dopravně inženýrské a další související profese (např. v oblasti životního prostředí).

  - Velký důraz bude kladen na kvalitní urbanistické posouzení vybraných variant ve vztahu ke krajskému městu Karlovy Vary. Při zpracování územní studie je klíčové zohlednit přírodní, sociální a městotvorné aspekty řešeného území. Současně budou respektovány stávající limity a hodnoty využití území, zejména související s ochranou lázeňského místa a přírodních léčivých zdrojů minerálních vod.

  - Záměrem pořizovatele je metodou odborných a veřejných konzultací územní studie docílit odborného i společenského konsenzu na řešení dlouhodobé koncepce návrhu tranzitní trasy dálnice D6 Cheb – Karlovy Vary a silnice I/13 Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov, s napojením na záměr dálnice D6 Karlovy Vary – Praha.

  - Územní studie bude po vložení dat do Evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad k pořizování změn územně plánovacích dokumentací a pro rozhodování v území.

- Obsah řešení územní studie

  - Územní studie podrobně a komplexně prověří tři trasy variant průtahu / obchvatu dálnice D6: variantu č. 1, 2 a 4 dle ÚS SD KV.

  - Všechny varianty budou řešeny spolu s přeložkou silnice II/220 dle doporučení pro ZÚR KK 
– Varianta č. 1 a 2 v kapitolách 11.3.1 a 2 textové části ÚS SD KV, tedy bez úseku s tunelovým řešením pod městskou částí Rybáře. V případě varianty č. 4 bude přeložka silnice II/220 ukončena napojením na trasu obchvatu v prostoru MÚK Sedlec.

  - Ve všech variantách bude kladen důraz na podrobné řešení mimoúrovňových křižovatek s cílem zjistit nutné zábory ploch pro jejich realizaci a možnost posouzení využitelnosti ploch zůstatkových.

  - Ve všech variantách budou podrobně navrženy úpravy tras, detailní návrh mimoúrovňových křižovatek, jejich výškové uspořádání a kategorizace navazující silniční sítě.

  - Územní studie navrhne a zdůvodní ve všech variantách parametry komunikací a dopravní kategorie tak, aby vyhověly předpokládaným budoucím dopravním potřebám a intenzitám dopravy a doloží je výsledky dopravního modelování (dle kapitoly 5.).

  - Územní studie bude jednotlivé trasy řešit pouze v koridorech definovaných v odstavci 2.1.

  - Jednotlivé varianty budou přehledným způsobem komplexně posouzeny a porovnány z hlediska kritérií popsaných v kapitole 5. Součástí tohoto hodnocení bude i porovnání s variantou č. 6 dle ÚS SD KV.

  - U každé prověřované varianty bude ve vazbě na navržené úpravy navazující silniční sítě navrhnuta etapizace (realizační posloupnost) těchto tras.

  - Dle výsledků komplexního posouzení bude v územní studii zdůvodněno závěrečné doporučení na zapracování nejvhodnější varianty do ÚPD. Buď bude potvrzen současně navrhovaný koridor/trasa pro obchvat Karlových Varů dle ZÚR KK (varianta 6), nebo jedna z variant č. 1, 2, 4.

  - Číselné označení průtahu / obchvatu dálnice D6 bude zachováno dle ÚS SD KV (čistopis z roku 2021).

- Obsah řešení územní studie - Komplexní posouzení vybraných variant

- Dopravní modelování

  - K posouzení současných a budoucích dopravních toků na silniční síti - dálnici D6, silnicích I., II. 
a III. třídy a důležitých místních komunikacích funkční třídy A a B - v řešeném území a všech jejich alternativách a variantách v řešeném území - použije územní studie metodu dopravního modelování (např. PTV – Vision).

  - V grafické části tohoto Zadání je orientačně zakreslen výběr komunikací, které budou minimálně zahrnuty do dopravního modelování.

  - Projektant provede dopravní modelování na současné silniční síti tak, aby odrážela aktuální výsledky z celostátního sčítání dopravy a modelování dopravní sítě města Karlovy Vary z jeho Generelu dopravy.

  - Dopravní model zapracuje:

- záměr města K. Vary s úrovňovou křižovatkou pro most v prodloužení ulice Charkovská na průtahu,

- vybudování paralelní komunikace s ulicí Západní na pravém břehu řeky Ohře,

- nebude uvažovat tunelové propojení přeložky silnice II/220 pod místní částí Rybáře.

  - Zátěžová matice bude obsahovat předpokládaný urbanistický rozvoj území.

  - Výhledovým rokem pro dopravní modelování, zpracovaného podle růstových koeficientů (TP 225), je rok 2040.

  - Rozsah a parametry dopravního modelování mohou být po dohodě mezi pořizovatelem 
a projektantem upraveny.

- Vyhodnocení a porovnání

- V procesu vyhodnocení nutno vzít v úvahu:

  - Investiční a provozní náklady vybraných variant (stanoveny na základě cenových normativů SFDI), včetně zapracování záměru na přeložku II/220.

  - Rizikovou analýzu realizovatelnosti, zejména budou posouzena rizika vyplývající z vlastnických vztahů a ochrany horninového prostředí. Posouzeny budou i rizikové stavebně technické, projekční, popř. stavebně geologické faktory.

  - Při prověřování vybraných variant je nutné zohlednit:

- strukturu osídlení, stávající i navrhované využití a uspořádání území,

- limity, hodnoty i záměry a problémy evidované v řešeném území.

  - Výběr nejvhodnější varianty je nutné směřovat k:

- dopravní a ekonomické účinnosti zvoleného řešení,

- zajištění splnění zákonných limitů ochrany zdraví, příp. dalších veřejných zájmů,

- minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo, lidské zdraví a městské prostředí,

- minimalizací negativních vlivů na lázeňství, kulturní a architektonické dědictví (UNESCO),

- minimalizaci negativních vlivů na přírodu, krajinu a krajinný ráz území,

- minimalizaci střetů s limity využití území a ostatními záměry v území.

  - Z pohledu těchto kritérií bude samostatně vyhodnocena jako dočasné (provizorní) řešení přeložka silnice II/220 realizovaná v duchu výše uvedeného doporučení v kapitole 11 ÚS SD KV. V tomto případě bude součástí vyhodnocení i posouzení realizovatelnosti budoucí možné přestavby této podvarianty na plnohodnotnou, vícepruhovou obchvatovou komunikaci (etapové řešení).

  - U varianty č. 2 Tunelové řešení průtahu silnice I/6 bude prověřena varianta napojení na D6 směr Cheb (uvolnění urbanisticky cenného území u býv. zimního stadionu v ul. Dolní Kamenná).

  - Obsah a rozsah posuzování (hlediska, dílčí kritéria apod.) mohou být po dohodě pořizovatele s projektantem upraveny.

# Požadavky na rozsah, etapy a projednání územní studie

- Územní studie bude zpracována v souladu s platnými a relevantními právními předpisy v platném znění, zejména se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, právními předpisy a normami v oblasti dopravy, hygieny prostředí, ochrany přírody a krajiny, horninového prostředí, apod.

  - Základními podklady územní studie, které zajistí pořizovatel, budou:

    - mapové podklady (mapy KMD, Zabaged),

    - dopravní model území,

    - Úplné znění ZÚR KK (*.pdf, grafická data *.shp),

    - ÚAP KK 2021 a ÚAP ORP (*.pdf, grafická data *.shp),

    - platné územně plánovací dokumentace dotčených obcí, které má pořizovatel k dispozici (*.pdf),

    - rozpracované územně plánovací dokumentace dotčených obcí, které má pořizovatel k dispozici (*.dgn, *.dwg, *.shp),

    - územní studie pořízené KÚKK (*.pdf):

      - Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů (2021),

      - Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů (2016),

      - Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů (2011),

    - Analýza řešení silniční sítě v oblasti Karlových Varů v ÚPD a ÚPP v období 1980 – 2015 (2017) (*.pdf).

- Podklady budou poskytnuty formou mapových služeb, odkazem na internetové stránky, zaslány elektronicky nebo předány na datovém nosiči. Podklady nebudou pořizovatelem převáděny do jiných digitálních formátů.

  - Územní studie bude zpracována a projednána v těchto etapách a v těchto předpokládaných lhůtách:

- I. etapa Návrh 	9 měsíců

- II. etapa Konzultace návrhu 	2 měsíce

- III. etapa Čistopis 		2 měsíce

- Počátek lhůty pro každou etapu bude zpracovateli územní studie oznámen písemným pokynem pořizovatele.

  - V průběhu prací budou probíhat pracovní schůzky projektanta s pořizovatelem. Jejich termíny 
a místa budou domlouvány operativně po vzájemné dohodě s tím, že se uskuteční minimálně jednou měsíčně. Záznam ze schůzek a konzultací pořizuje projektant.

- Pozn.: Úkony jednotlivých etap zpracování a projednání územní studie jsou činnosti projektanta, pokud není dále uvedeno jinak.

  - I. etapa Návrh územní studie zahrnuje zejména tyto činnosti:

    - převzetí a podrobné prostudování podkladů,

    - doplnění aktuálních podkladů a informací potřebných pro naplnění cílů řešení, obsahu a způsobu zpracování územní studie,

    - terénní průzkumy v řešeném území,

    - formulování metodického přístupu ke zpracování územní studie,

    - projednání vyhodnocení podkladů s pořizovatelem,

    - vypracování směrového a výškového řešení návrhů tras (vymezeno v rozlišení nad KN), parametrů a dopravní kategorie prověřovaných variant průtahu nebo obchvatu, včetně podrobného řešení MÚK,

    - vypracování návrhu úprav na silnicích navazující silniční sítě,

    - modelování dopravních toků variant průtahu / obchvatu,

    - přehledné vyhodnocení a porovnání rámcových ekonomických nákladů a přínosů jednotlivých variant,

    - odborné posouzení (např. multikriteriálního porovnání) variant,

    - zpracování rizikové analýzy realizovatelnosti variant,

    - celkové závěrečné shrnutí všech výsledků územní studie a jejich projednání s pořizovatelem,

    - průběžné konzultace, dle potřeby, s vlastníky a správci dopravní infrastruktury, dotčenými obcemi, dotčenými orgány veřejné správy a významnými aktéry v území (jednání zorganizuje 
a povede projektant v součinnosti s pořizovatelem),

    - výběr doporučené varianty průtahu nebo obchvatu dálnice D6 v oblasti Karlových Varů a její zdůvodnění,

    - doporučení pro zapracování doporučené variant do ÚPD a doporučení pro následnou předprojektovou a projektovou přípravu,

    - zpracování vlastní dokumentace Návrhu územní studie.

  - II. etapa Konzultace návrhu územní studie zahrnuje zejména tyto činnosti:

    - příprava digitální prezentace a její konzultace s pořizovatelem,

    - veřejná konzultace Návrhu územní studie – organizuje a moderuje pořizovatel,

    - obecně srozumitelný výklad a digitální prezentace (včetně vizualizace – viz odstavec 7.2.) projektantem na veřejné konzultaci,

    - podávání připomínek k Návrhu územní studie dotčenými obcemi, dotčenými orgány, správci dopravní a technické infrastruktury, vlastníky, veřejností a dalšími aktéry v území,

    - zpracování Návrhu vyhodnocení připomínek k Návrhu územní studie,

    - vyhodnocení výsledků veřejné konzultace Návrhu územní studie pořizovatelem (možné ve spolupráci s externím konzultantem pořizovatele),

    - dle potřeby další individuální konzultace za účasti projektanta a pořizovatele,

    - projednání výsledků konzultací mezi projektantem a pořizovatelem.

  - III. etapa Čistopis územní studie zahrnuje zejména tyto činnosti:

    - vyhotovení konečného znění dokumentace územní studie, spočívající především v úpravě textové i grafické části etapy Návrhu, zapracováním výsledků konzultací dle pokynů pořizovatele pro vypracování dokumentace Čistopisu,

    - zpracování samostatné dokumentace „Manažerského shrnutí“ výtahem z textové části 
a úpravou vybraných výkresů či schémat.

# Požadavky na rozsah a uspořádání územní studie v jednotlivých etapách

  - Dokumentace předávaná v etapě Návrh bude obsahovat tyto části:

- 7.1.1.    Textová část (uspořádána v přehledném členění na kapitoly) bude obsahovat:

    - soupis a vyhodnocení shromážděných podkladů a informací,

      - závěry vyplývající z komplexního posouzení stávající silniční sítě,

    - podrobný popis a odůvodnění návrhu variant průtahu a obchvatu, včetně parametrů a dopravní kategorie,

      - popis a vyhodnocení výsledků modelování dopravních toků jednotlivě na vybraných alternativách obchvatu,

      - popis navržených úprav na silnicích navazující silniční sítě,

- odborné posouzení (např. multikriteriálního porovnání) variant,

- ekonomické vyhodnocení rámcových ekonomických nákladů a přínosů variant,

- závěry vyplývající z komplexního posouzení stávající i navrhované silniční sítě,

- doporučení a zdůvodnění nejvhodnější varianty průtahu / obchvatu dálnice D6,

- doporučení pro aktualizaci ZÚR KK a pro změny územních plánů dotčených obcí,

- doporučení pro další předprojektovou a projektovou přípravu,

- záznamy z konzultací,

- případně další části, tabulky, kartogramy a schémata s údaji dokládajícími řešení.

- 7.1.2.    Grafická část bude obsahovat výkresy:

      - Výkres stávající silniční sítě						M 1:25 000

      - Hlavní výkres: Výkres navrhovaných/prověřovaných variant průtahu / obchvatu, a návrhů úprav navazující silniční sítě						M 1:5 000

      - Výkresy modelů dopravních toků na variantně navrhované silniční síti podle:

          - současných intenzit dopravy					M 1:50 000

          - oficiální prognózy výhledových intenzit dopravy			M 1:50 000

          - dvou scénářů výhledových intenzit dopravy (2021 a 2040)		M 1:50 000

      - Výkres detailu doporučené varianty průtahu / obchvatu		M 1:5 000

      - Schéma návrhů koridorů doporučených do ÚPD			M 1:5 000

      - Koordinační výkres doporučené varianty průtahu / obchvatu		M 1:5 000

      - Výkres výhledových širších silničních dopravních vztahů (Karlovarský kraj a okolí)										M 1:100 000

- Případně další výkresy a schémata dokládající řešení.

  - Digitální prezentace pro veřejnou konzultaci Návrhu územní studie ve II. etapě bude zpracována v aplikaci PowerPoint, obecně srozumitelným způsobem s využitím přehledných částí grafických výstupů dokumentace. Součástí digitální prezentace bude rovněž dynamická 3D vizualizace všech posuzovaných variant (č. 1, 2, 4 a 6). Návrh vyhodnocení připomínek k Návrhu územní studie ve II. etapě bude zpracován do tabulek připravených pořizovatelem.

  - Dokumentace předávaná v etapě Čistopisu územní studie bude mít obdobné uspořádání jako dokumentace v etapě Návrhu.

- Navíc bude v etapě Čistopisu předáno samostatné, graficky kvalitně upravené:

    - Manažerské shrnutí ÚS D6 – I/13 – D6 KV ve formátu A4 obsahující:

- Výtah textové části územní studie (cca do 3 stran přehledně strukturovaného textu, příp. tabulek).

- Schéma prověřovaných variant průtahu / obchvatu.

- Schéma doporučené varianty průtahu / obchvatu.

  - Rozsah a uspořádání dokumentací a měřítka jednotlivých výkresů a schémat mohou být, po dohodě mezi pořizovatelem a projektantem, průběžně upřesňovány.

  - V grafické části budou jednoznačně odlišeny vstupní informace mapového podkladu, které tvoří nezbytné pozadí, od prvků, které se přímo podílejí na řešení, nejlépe odlišnou intenzitou zobrazení.

  - V grafické části bude jednoznačnou symbolikou odlišen současný stav a návrh řešení prvků, které se přímo podílejí na řešení.

  - Grafické symboly v legendě budou svou velikostí odpovídat symbolům ve výkrese.

  - Použité písmo a grafické symboly v textové i grafické části všech výstupů budou mít čitelnou obvyklou velikost a přehlednou úpravu.

# Požadavky na zpracování a odevzdání územní studie

  - Územní studie bude zpracovávána v českém jazyce, digitálně. Datové vrstvy grafické části dokumentace ve vektorovém formátu zpracovatele, osy tras a paprsky křižovatek ve formátu *.shp (ve všech etapách).

  - Použitá forma dopravního modelování musí umožnit rychlou odezvu na změnu parametrů tras 
a intenzit dopravy, možnost prezentování variantních výstupů dopravního modelování v případě rozhodování o výběru vhodných řešení.

  - Dokumentace územní studie bude předána v listinné podobě, v etapě:

    - Návrh - ve třech vyhotoveních,

    - Prezentace pro veřejnou konzultaci - v jednom vyhotovení,

- Návrh vyhodnocení připomínek - v jednom vyhotovení,

    - Čistopis - v sedmi vyhotoveních,

- Manažerské shrnutí územní studie  - v deseti vyhotoveních s možností vlastního dotisku.

  - Listinná podoba dokumentace v I. a III. etapě bude předána ve formátu A4 (u výkresů po složení). Listinná podoba dokumentací a materiálů ve II. etapě a Manažerské shrnutí ÚS D6 – I/13 – D6 KV (z III. etapy) bude předáno také ve formátu A4.

  - Paralelně předávaná digitální data ve všech etapách (vždy po jednom vyhotoveních, na datových nosičích) budou obsahovat:

    - kompletní textovou a grafickou část dokumentací a materiálů ve formátu PDF (tzv. 1:1 k listinné podobě),

    - textovou část dokumentace ve formátu MS Office Word (*.docx),

    - tabulková data ve formátu MS Office Excel (*.xlsx), DBF, popř. MS ACCESS,

    - prezentaci ve formátu MS Office PowerPoint (*.pptx),

    - datové vrstvy grafické části dokumentace, především vrstvy vzniklé zpracováváním územní studie, ve vektorovém formátu *.dwg, případně *.shp (atributová data budou součástí Shapefile), včetně popisu jejich datového modelu (struktura atributů, hodnoty atributů, významy hodnot atributů, atd.),

    - osy navržených variant a paprsky MÚK  - ve formátu *.shp (atributová data budou součástí Shapefile), včetně popisu jejich datového modelu (struktura atributů, hodnoty atributů, významy hodnot atributů, atd.),

    - projektové soubory výkresů/grafických částí (*.mxd, apod.),

    - metadata - budou předána dle zjednodušené metodiky pořizovatele pro metadata (na odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/UAP-KK/Metodika-MINIS.aspx),

    - v etapě Čistopisu bude grafická část navíc předána v rastrovém formátu *.png (doporučené rozlišení 300 DPI, minimální barevná hloubka 256 barev),

    - výkresová dokumentace (pracovní verze výkresů, grafické výstupy dopravního modelování apod.) vzniklá pro konzultace na pracovních schůzkách projektanta s pořizovatelem bude předávána průběžně v digitální podobě ve formátu *.pdf, včetně os variant a paprsků MÚK ve formátu *.shp.

# GRAFICKÁ ČÁST

- Výkres vymezení řešeného území