Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168

zastoupený Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka B 12459, zastoupená Luďkem Kostkou, členem představenstva

a

Společník Metrostav a.s.: se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka B 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“).

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- objednatel realizoval zadávací řízení s evidenčním číslem ve věstníku veřejných zakázek č. Z2019-009382, ve kterém si v zadávací dokumentaci v bodě 2.5 opční právo vyhradil v souladu s § 100 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazenou změnu závazku na realizaci restaurátorských prací, zejména restaurování dřevěného mobiliáře (nábytek, podstavce pro sochy atp.), kamenných prvků (schody, mramorové prvky, sokly, parapetní desky atp.), zrcadel včetně rámů, soch, pamětník desek, sousoší, štukových prvků a zámečnických prvků (sloupy, zákryty topení, držáky na koberce, mříže atp.),

- smluvní strany uzavřely na základě uvedeného zadávacího řízení dne 12.12.2019 smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy objednatele KK03702/2019 (dále jen „smlouva ev. č. KK03702/2019“) v hodnotě smlouvy 684.971.087,52 Kč bez DPH,

- objednatel vedený snahou realizovat část vyhrazeného plnění ve smyslu § 100 odst. 3 zák. ZZVZ uvedeného v seznamu vyhrazených položek v soupisu prací, realizoval jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. ZZVZ na první část opčních položek,

- Rada Karlovarského kraje schválila uzavření smlouvy na první část opčních položek na svém jednání konaném dne 21. 06. 2021 usnesením č. RK 728/06/21 (dále jen „smlouva“),

- objednatel dále realizoval jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 a násl. ZZVZ na druhou část opčních položek, které tvoří část vyhrazeného plnění ve smyslu § 100 odst. 3 zák. ZZVZ, uvedeného v seznamu vyhrazených položek v soupisu prací,

- zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č. 1 provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem tohoto dodatku č. 1 v čase a kvalitě stanovených tímto dodatkem č. 1,

uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „dodatek č. 1“).

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a upravuje takto:

- V článku 2. SPECIFIKACE DÍLA bod 2.2 podbod 2.2.1 uvedená Příloha č. 1, která tvořila přílohu smlouvy, se plně nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

V článku 2. bod 2.2 se text podbodu 2.2.3 plně nahrazuje novým zněním takto:

2.2.3	nabídkou zhotovitele, co do výše ceny jednotlivých opčních položek, ze dne 17.09.2019 na veřejnou zakázku, která byla potvrzena v rámci jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „nabídka 1“) a nabídkou zhotovitele podané na základě výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky s názvem „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary – opce, 2. část“ a na veřejnou zakázku, která byla potvrzena v rámci jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 a násl. ZZVZ, (dále jen „nabídka 2“). Nabídka 2 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

V článku 2. bod 2.2 podbod 2.2.4 uvedená příloha č. 6, která tvořila přílohu smlouvy, se rozšiřuje přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1.

- V článku 3. DOBA PLNĚNÍ bod 3.1 uvedená příloha č. 2, která tvořila přílohu smlouvy, se plně nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 1.

- V článku 5. se text bodu 5.1 plně nahrazuje novým zněním takto:

5.1	Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši:

opční položky 1. část dle smlouvy:

21.365.920,07 Kč bez DPH;

25.852.763,28 Kč s DPH

a

opční položky 2. část dle tohoto dodatku:

xxxx Kč bez DPH;

xxxx Kč s DPH

tedy

celkem opční položky:

xxxx Kč bez DPH;

xxxx Kč s DPH

(cena bez DPH dále jen „Cena“ nebo „Cena za provedení díla“)

Podrobné členění Ceny je uvedeno v Soupisu prací.

V článku 5. se text bodu 5.5 plně nahrazuje novým zněním takto:

5.5	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění opčních položek dle smlouvy a tohoto dodatku vystavovat a objednateli předávat měsíční daňové doklady (dále jen „faktura“) na úhradu dílčího plnění provedeného ze strany zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury dle předchozí věty vždy zpětně za poslední uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla a to zvlášť na opční položky 1. část a opční položky 2. část. Pokud bude součástí plnění v daném kalendářním měsíci rovněž plnění, na které se uplatní režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu odst. 5.8 této smlouvy, na toto plnění zhotovitel vystaví samostatné faktury v souladu s odst. 5.8 této smlouvy opět zvlášť na opční položky 1. část a opční položky 2. část.

V článku 5. se text bodu 5.6 plně nahrazuje novým zněním takto:

5.6	Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude písemný, objednatelem a osobou vykonávající technický dozor stavebníka odsouhlasený zjišťovací protokol provedených prací a dodávek zvlášť na opční položky 1. část a opční položky 2. část (dále jen „zjišťovací protokol“) ke dni vystavení faktury zpracovaný podle jednotlivých oddílů soupisu prací. Do patnácti (15) dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla jako celku bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazené na základě již vystavených faktur a to zvlášť na opční položky 1. část a opční položky 2. část. V případě, že součástí konečných faktur bude úhrada prací a dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, budou jejich součástí i zjišťovací protokoly.

Článek 9. se rozšiřuje o bod:

9.17.16.  Restaurování malířských uměleckých děl na plátně a dřevěných deskách a malířských uměleckých děl - nástěnných maleb.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

  - Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

| Příloha č. 1: | Projektová dokumentace |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | Nabídka 2 |
| Příloha č. 3: | Soupis prací a dodávek |
| Příloha č. 4 | Milníky |

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, přičemž je povinen zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv do dvou (2) pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění.

  - Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

| Objednatel V Karlových Varech dne ______________ | Zhotovitel V Praze dne ______________ |
| --- | --- |
| ................................................................... Ing. Petr Kulhánek hejtman | .............................................................................. Luděk Kostka člen představenstva „Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“ na základě společenské smlouvy č. A1103/2019/SOS/35 |