Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů   (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

- Název zakázky

„Zhotovení projektové dokumentace na akci: „Zajištění a stabilizace starých dobývek z důvodu zabezpečení prohlídkové trasy Štoly č. 1 v Jáchymově“.

- Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění dále uvedených činností při projektové přípravě předmětné akce: „Zhotovení projektové dokumentace na akci: „Zajištění a stabilizace starých dobývek z důvodu zabezpečení prohlídkové trasy Štoly č. 1 v Jáchymově“

- Provedení potřebných průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy -  rekognoskace lokality a podzemí

- Návrh optimální alternativy technického řešení, které bude zapracováno v PD

- Zpracování projektové dokumentace stavby  včetně tištěné verze výkazů výměr, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebního povolení a dále včetně elektronické verze výkazů výměr ve formátu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 5 paré). Dále budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu ve formátu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb..

- Dodavatel dále odevzdá í textové a  výkresové části PD také na nosiči CD/DVD v elektronické podobě

Veškeré projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat požadavky zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a v rozsahu vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro stavbu a projektové dokumentace pro stavební povolení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného stavebního povolení.

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. V průběhu každé dílčí etapy provádění díla (tzn. při zpracování jednotlivých stupňů PD) je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně  třikrát ke konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla.

Konkrétní požadavky na obsah a skladbu PD – viz příloha výzvy – vzorová smlouva na zhotovení projektové dokumentace.

Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu.

1. Koordinační a kompletační činnost dodavatele

2. Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů

3. Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů - rubaniny

5. Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí

6. Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby a geodetické zaměření realizované stavby

7. Všechny zkoušky - položkově rozepsat jednotlivé zkoušky

8. Veškeré revize (elektro atd.) - položkově rozepsat jednotlivé revize

9. Úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS, a. Praha, 952901111 a 952901114) a jejího okolí

- Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky,)

- Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce

- Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)

- Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,6 x 1 m - dle grafického návrhu investora)

- Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby

- Činnost koordinátora bezpečnosti práce

Detailní podmínky bude upravovat smlouva o dílo, jejíž vzorové znění je přílohou výzvy.

Součástí plnění v rámci tohoto zadávacího řízení není výkon autorského dozoru. V případě požadavku na výkon autorského dozoru ze strany zadavatele bude tento realizován na základě samostatné smlouvy.

Stavební program - předpokládaný rozsah stavebních prací, které bude řešit projektová dokumentace

Projektová dokumentace bude obsahovat tyto realizační práce

- Otevření, průzkum a vyzmáhání  levé rozrážky

  - Cca 5 – 10 metrů, ukončeno historickými mřížemi

  - zajištění komínu vedoucího do 3 laufu a jeho uzavření betonovou zátkou

  - případné zajištění masivu

  - osvětlení – osvětlení rozrážky, nasvícení komínu

- Zajištění a zpřístupnění veřejnosti nepřístupných prostor Štoly č. 1.

  - vyčištění počvy, zajištění stability masivu  (obtrhání, výdřeva, ocelové výztuže, svorníky).

  - osvětlení – identické osvětlení jako ve zpřístupněných částí štoly, nasvícení komínů

  - očištění a případná restaurace původních kolejí

- Zpřístupnění starých dobývek vzniklých na žíle Evangelist – 2. lauf

  - odtěžení zásypů a nánosů na povrch, jejich odvoz a uložení

  - vytvoření prohlídkové trasy

    - vytvoření vstupu do stařin v místě 4. komínu a jeho zabezpečení proti opadávání materiálu seshora s ohledem na odvětrávání

    - zajištění stability horniny

    - vytvoření vhodných lávek vedoucích přes komíny nebo případné propady

    - vytvoření vhodné varianty sestupu ze starých dobývek zpět do Štoly. Předpokládá se použití imitace historického žebříku používaného v uranových dolech, dále imitaci sypu a vystrojení komínu dle původní výdřevy

    - odstranění betonového zdění pro přístup do zpřístupněných prostor Štoly

    - zajištění případných komínů z 2. na 1. lauf

  - zabezpečení kontrolovaného odtoku případných důlních vod ze stařin a jeho vhodné napojení na stávající systém odvodnění štoly.

- Odvětrání – navržení vhodného systému odvětrání nově zpřístupněných prostor Štoly č. 1 v Jáchymově a starých dobývek vzniklých na žíle Evangelist a již zpřístupněných prostor Štoly č. 1. Větrací soustava, lutny nesmí překážet v možné prohlídkové trase.

- Zajištění křížové šachty vedoucí do štoly Vysoká Jedle mříží popř. kari sítí s oky o rozměrech 150x150 mm. Zabudování sítě do stojek zakotvených do masivu.

Před konečným předáním musí být dílo odsouhlaseno zadavatelem.

Vlastníkem veškerých dokumentů pořízených v rámci projektu bude Karlovarský kraj, resp. Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do díla zapracovávat připomínky ze strany objednavatele, Z

závodního a vedení dolu Svornost v Jáchymově, majitele Štoly Diamo s.p., báňského úřadu, úřadu památkové péče a stavebního úřadu. Náklady na zapracování těchto změn do díla a z toho vyplývající aktualizace a úpravy díla v průběhu jeho provádění nese zhotovitel.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednavatele ke konzultacím (kontrolním dnům, které budou realizovány v sídle zadavatele nebo partnerů projektu v průběhu zpracování zakázky) a seznámit objednavatele se zpracovanými návrhy a dalšími technickými způsoby provádění díla.

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: Duben 2022

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: Prosinec 2022

Místem plnění veřejné zakázky je Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, pobočka Štoly č. 1 v Jáchymově

- Obchodní podmínky

Přílohou č. 1 této výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

-	doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny a termínů plnění, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Vzhledem k tomu, že zadavatel není plátce DPH, bude základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky doložením kopie osvědčení o odborné způsobilosti pracovníka, báňský projektant, který bude zabezpečovat odborné vedení projektové dokumentace v souladu s ustanovením platného znění zák. č. 183/2006 Sb.

- dodavatel dále musí splňovat vyhlášku č. 15/1995 Sb. a vyhlášku č. 298/2005 Sb. včetně §2 odst. 1 o báňském projektování a ověření dle §4 písmeno e) téže vyhlášky. Uchazeč doloží  neověřenou kopii dokladu

Účastník doloží splnění profesní způsobilosti čestným prohlášením případně doložením dokumentů v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce. Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

- Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení

  - přehled min. 1 zakázky obdobného charakteru (týká se projektování důlní díla, podzemního objektu, apod.) a rozsahu zajištěných uchazečem v posledních 6 letech, přičemž seznam bude zpracován min. v rozsahu název dodávky / zakázky / projektu / aktivity, název zadavatele, finanční objem, měsíc a rok počátku a konce realizace, kontakt na osobu zadavatele.

  - Zadavatel požaduje min. cenu plnění za 1 referenční zakázku v celkové hodnotě Kč 250.000,-

  - Dále 1 zakázku na stavební (důlní) práce obdobného charakteru (zpřístupnění, zajištění důlních děl), při níž uchazeč prováděl autorský dozor k dané stavbě, za posledních 6 let v minimálním objemu plnění 4.000.000,- Kč za stavební práce.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková nabídková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková nabídková cena veřejné zakázky včetně DPH.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých by dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění předmětu plnění veřejné zakázky třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.

- Podání nabídek

Nabídky je možné zasílat na adresu: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Zámecká 1, 356 00 Sokolov (rozhodující je razítko doručení) nebo osobně do kanceláře číslo 22 nebo sekretariátu organizace v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 5. 4. 2022 do 9:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5. 4. 2022 v 9:15 hodin v ředitelně sídla Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Max. 2 zástupci uchazeče, kteří se prokážou pověřujícím dopisem, pokud nejsou oprávněnými osobami. Hodnocení nabídek se uskuteční v tomtéž místě dne 5. 4. 2022 od 10:00.

- Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění. Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

V případě zájmu se účastníci mohou seznámit se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 28.3.2022 v 10:00 hodin na místě stavby.

- Kontaktní osobou pro výběrové řízení je Jiří Loskot, e-mail: loskot@muzeum-sokolov.cz

- Vysvětlení dokumentace výběrového řízení

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení dokumentace výběrového řízení i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

Vysvětlení dokumentace výběrového řízení zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://ezak.kr-karlovarsky.cz) požadovat po zadavateli vysvětlení dokumentace výběrového řízení. Žádost je nutno doručit v elektronické podobě nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

Pokud by spolu s vysvětlením dokumentace výběrového řízení zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek výběrového řízení, bude dále postupovat podle § 99 ZZVZ.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v listinné formě.

- Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky

- Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha zadávací dokumentace)

- Prokázání kvalifikace (Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace – příloha zadávací dokumentace, případně doklady vztahující se k prokázání kvalifikace)

- Cenová nabídka

- Návrh smlouvy

- Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací

S ohledem na technickou náročnost  prací prováděných v podzemí budeme vyžadovat po dodavateli dodržování pracovně-právních předpisů a z nich vyplývající zejména podmínky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vybraný dodavatel musí zajistit maximální bezpečnost svých zaměstnanců s ohledem na platnou legislativu v oblasti bezpečnosti práce v podzemí a dle vyhlášek ČBÚ. Vybraný dodavatel doloží proškolení svých zaměstnanců v oblasti BOZP v podzemí oprávněnou osobou dle platné legislativy a vyhlášek ČBÚ, dále dodržování přiměřené pracovní doby a zajištění potřebných ochranných pomůcek. Dodavatel doloží proškolení případných zaměstnanců z BOZP nejpozději v den začátku  prací.  Zadavatel tím chce zajistit maximální dodržování bezpečnosti s ohledem na zdraví a životy pracovníků.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nepřipouštět variantní řešení

- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/

- Identifikační údaje zadavatele

- název: 	Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- sídlo: 	Zámecká 1, 356 01 Sokolov

- zastoupený: Ing. Michael Rund, ředitel

- IČ: 	72053801

V Sokolově 19.1.2022

-----------------------------------------

Ing. Michael Rund

ředitel Muzea Sokolov

příspěvkové organizace Karlovarského kraje

Přílohy:

1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

3) Návrh smlouvy